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 第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家、省、市、区有关城市更新改造的方针政策和法规、规章；负责牵头组织、协调规划、国土、建设、房管、发改等相关部门；对街道、镇开展旧城改造、城中村重建改造工作进行指导、监督、协调、服务；负责组织完成旧城改造、城中村重建改造项目的调查摸底、方案制定、资金测算等前期工作；负责拆迁安置工作和拆迁施工管理，对全区旧城改造、城中村重建改造专项资金专户进行监管；协助有关单位和部门做好全区旧城改造、城中村重建改造的招商引资工作；负责指导、协调参与企业编制旧城改造、城中村重建改造初步专项规划，会同规划、国土等相关部门审核旧城改造、城中村重建改造拆迁范围并提出初步意见，报区政府审定；负责发布拆迁公告、调解和裁决拆迁纠纷及拆迁现场管理；承担昆明市盘龙区城中村重建改造指挥部办公室的日常工作，承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。
  （二）2016年度重点工作任务介绍

按照区委、区政府的统一安排，我局扎实推进各项工作，在全局干部职工的辛勤努力下，各项工作卓有成效。对照市区年度工作目标任务，主要完成了以下工作：
（一）城镇保障性安居工程城市棚户区开工建设1130套，基本建成1200套，超额完成市下达目标任务；
（二）已交易5个项目，交易面积396.55亩，交易金额24.63亿元，超额完成区计划土地交储目标任务；

（三）已建成公共绿地3.74万平方米，公共道路6.38万平方米，超额完成区计划任务；

（四）有序推进安置房建设交付工作，新启动2个项目安置房建设，并有2个项目已交付1134户2154套21.83万平方米，4个项目选房工作已完成待交付；
（五）稳妥有序推进城市更新拆迁改造，完成城市更新改造拆迁面积9.13万平方米；

（六）按照区委、区政府的安排部署和相关要求，抓紧实施城中村微改造试点工作，目前，牵头组织相关单位完成了小庄村、司家营新村、茨坝新村3个项目微改造设计方案编制，并已启动项目施工；
（七）城中村改造修详规报批、土地拆迁整理、安置房建设、国有土地上房屋征收补偿工作有序推进。

工作完成情况具体如下：

（一）市下达任务：
2016年市下达城镇保障性安居工程城市棚户区开工建设1130套，基本建成1000套。已完成东站新村及苏家村（1130套）城市棚户区开工建设，正在进行主体工程施工；中坝片区（900套）、小坝东西村（300套）已建成并交付使用，超额完成市下达目标任务。

（二）区计划目标：
1.土地拆迁整理

目前，正在指导督促相关街道办事处、土地一级开发主体，认真做好已启动实质性征迁的东庄前村等9个村后续签约工作，应签约4985户，已签约4841户，应拆除地上建（构）筑物面积233.77万平方米，已拆除地上建（构）筑物面积218.88万平方米。其中，2016年计划签约145户，拆除面积24.02万平方米，现已签约13户，已拆除9.13万平方米。同时，指导做好龙池村、虹桥村等5个已获市规划批准的城中村改造项目前期工作，待条件成熟及时启动实质性征迁工作。

2.土地交储供应

按照《2016年盘龙区城市更新改造工作计划》，我区计划年内实现4个项目的土地交储供应，拟交易面积437.33亩，拟交易金额17.29亿元。目前，周家营石闸村改造项目（一期）、唐家营B地块改造项目、宝云片区改造项目（二-1期）、昆纺旧城改造项目（一期）、龙头村一期等5个项目完成土地交储供应，实现交易面积396.55亩，交易金额24.63亿元。预计还有中坝片区改造项目二期、新草房村、苏家村东站新村（一期）年内可完成土地交储供应，将实现交易面积522.93亩，交易金额12.5亿元。其中，中坝片区二期已于 2016年11月9日进行土地交易公示；苏家村东站新村（一期）属土地收储项目，市土储中心已正在开展组件工作，待二勘四邻签字完成后出具二勘报告，市土储中心移交市国土窗口按程序供应；新草房村已经市储委会审批，待按程序完成土地挂牌交易。

3.安置房建设及交付

（1）安置房启动。2016年计划启动2个项目安置房建设。目前，周家营石闸村二期正在进行基础施工；波罗村二期正在进行地下室建设及部分主体工程施工。全面完成目标任务。

（2）安置房建设。2016年全力推进8个项目安置房主体工程续建。目前，清水河村、东华老旧小区(4号地块) 、苏家村及东站新村等3个项目全部或部分封顶断水，小坝东西村（7号地块）、唐家营村（B地块）等2个项目正在进行主体工程施工；新草房村项目正在进行地下室建设；上坝片区（上坝村、竹园村、回龙村）西北绕以南2号地块正在进行基础施工，西北绕以南4号地块正在进行主体工程建设；龙头村一期安置房地块正在进行工程桩施工。

（3）安置房交付。2016年计划做好5个项目安置房交付工作。目前，小坝东西村（6号地块）、中坝片区（张家寺村、雨树村）安置房已交付1134户2154套21.83万平方米；云波片区、刘家营村、清泉村、苏家村及东站新村选房工作已完成。

（4）安置房“不动产权证”办理。

2016年计划做好4个城中村改造项目安置房“不动产权证”办理工作，目前，新发村已办理95套；波罗村正在进行消防、人防、绿化、规划等分项验收准备工作；桃园村正在完善消防工程、公共绿地等建设工作，待相关工程完成建设后进行分项验收；宝云片区（司家营、麦地村）人防初验已完成，正在准备消防、绿化、规划等分项验收工作。

4.公共服务设施建设

（1）公共绿地建设

    2016年，计划启动约3.18万平方米公共绿地建设。目前，宝云片区、小坝东西村公共绿地已建成3.74万平方米。超额完成全年目标任务。

    （2）公共道路建设  

2016年，计划启动5.8万平方米公共道路建设。目前，宝云片区、王旗营村公共道路已建成6.38万平方米，超额完成全年目标任务。
    （3）幼儿园建设

上坝片区21班幼儿园已启动建设，正在进行基础施工。

    （4）学校、幼儿园续建及移交。

目前，中坝片区36班小学、宝云片区（司家营、麦地村）9班幼儿园已竣工并投入使用；中坝片区18班幼儿园已竣工；清泉村42班小学已封顶断水。东华老旧小区幼儿园已进行初步移交并投入使用。
5.城中村微改造试点工作

按照区委、区政府的安排部署和相关要求，2016年11月3日，制定下发了《盘龙区城中村微改造试点工作实施方案》（盘政办通〔2016〕151号）；2016年11月7日，根据《昆明市“城中村”微整治技术导则》、《盘龙区进一步提升城乡人居环境（城市“四治三改一拆一增”工作）五年行动计划（2016年-2020年）》、《盘龙区“十三五”城市更新改造计划纲要》，按照昆明市城市工作会议精神和区委确定的“十大工程”要求，为做到有计划、有重点、分阶段、分时限，积极有序推进盘龙区城中村微改造工作，结合实际，制定并上报了《盘龙区城中村微改造三年行动计划（2017年-2019年）》和《盘龙区城中村微改造工作实施方案》。目前，牵头组织相关单位完成了小庄村、司家营新村、茨坝新村3个项目微改造设计方案编制，并已启动项目施工。

6.国有土地上房屋征收工作

2016年，继续稳妥推进3个已启动房屋征收的旧城区改建项目后续房屋征收相关工作，目前，苏家村及东站新村项目应签约1706户，已签约1653户，应拆除地上建（构）筑物面积22万平方米，已拆除地上建（构）筑物面积13.7万平方米；省机械行业协会应签约177户，已签约157户。白塔片区原昆明纺织厂旧城改建项目一期安置房地块共2729户已全部签约完毕。同时，继续指导昆机片区棚户区改造项目、白水泥厂、桃源片区豆腐厂、盘龙区白龙寺地块（二期）、昆明环球阀门厂旧厂改建项目、波罗村城中村改造整合国有土地上旧城改造项目做好前期工作，待条件成熟后启动房屋征收工作。
 二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，全额拨款事业单位1个，分别是：

昆明市盘龙区城市更新改造局

昆明市盘龙区城市更新服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

城改局与服务中心2016年末实有人员编制19人。其中：行政编制9人（含参公管理事业编制3人）实有在编在岗11人，事业编制10人；实有在编在岗 8人，退休4人。

    实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

     第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

1、2016年度收入总计17536.51万元,其中：区财政局拨入基金预算17227.16万元,占总收入的98%；基本支出263.42万元，占总收入的0.014%；项目支出30万元，占总收入的,0.001% ;
2、2016年度支出总计17536.51万元,其中：区财政局拨入基金预算支出17227.16万元,占总支出的98%；基本支出263.42万元，占总支出的0.014%；项目支出30万元，占总支出的0.001% ;
 二、支出决算情况说明

    2016年年末,基本支出结余0元 ，项目支出结余0元.与上年对比基本支出无明显变化，本年度增加了基金预算17227.16万元 占全年总收支的98%。
（一）基本支出情况

2016年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出263.42万元。与上年对比无明显变化,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的24％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障机关、下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30万元。与上年对比无变化,均用于城中村及旧城改造工作经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出3093.42万元,占本年支出合计的17%。与上年对比差异较大,主要原因为2016年度增加了用于保障性安居工程的项目支出2800万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况




1.一般公共服务（类）支出3093.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83%。主要用于用于保障性安居工程的项目支出。
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 ；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 ……。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.33万元，支出决算为7.33万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数一致。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数一致。 

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.33万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括： 

    2. 公务用车购置及运行维护费支出7.33万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。 

公务用车运行维护支出7.33万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于本单位所需公务租用车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、公交卡购买等。

3.公务接待费支出0万元。 
国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度年机关运行经费支出7.33万元，与上年对比无明显变化。部门机关运行经费主要用于主要用于本单位所需公务租用车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、公交卡购买等。
（二）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

                  昆明市盘龙区城市更新改造局

                      2017年10月24日
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