盘龙区园林绿化局工作情况报告

区政府办：

根据区政府办的要求，现将我局2017年城乡绿化工作和2018年园林绿化工作计划汇报如下：

一、2017年开展的主要工作

（一）充分挖掘绿化潜力，城市绿地建设提前完成

根据市政府办公厅下发的《2017年昆明市园林绿化建设工作计划》（昆政办〔2017〕53号）和区政府下发的《关于印发《盘龙区2017年园林绿化工作细化方案》的通知》（盘政办通〔2017〕92号）的安排部署，2017年市下达我区建设完成公园绿地3公顷以上。截止2017年10月24日，盘龙区建成区建设完成公园绿地3.26公顷，完成市下达2017年年度任务数的108.7%，累计完成投资额约906.25万（待审定）。

（二）做好第三阶段冻害植物灾后恢复工作。

结合“创文”工作，于2017年6月20日完成第三阶段（12·20）冻害植物灾后恢复的第二批工作。更换乔木1886株，更换灌木球325株，更换种植地被12536.87平方米。

（三）做好永久摆花点摆花工作。

根据昆明市打造“世界春城花都”工作要求，2017年元旦、春节、五一节（商洽会）、国庆（中秋）期间在得胜桥、震庄宾馆、东风广场地铁站口、交三桥（天元大厦前、建设银行前）及八个街道重要节点和道路摆放花卉86.85万盆，并在北京路天元商厦门口设置一组大型茶花立体花架，截止目前，已完成市下达任务量的86.85%，拟于12月30日前全面完成市下达的目标任务。

（四）点、线、面结合，有效提升重要道路绿化景观。

根据市政府办公厅下发的《2017年昆明市园林绿化建设工作计划》（昆政办〔2017〕53号）关于提升到了绿化景观的要求，完成2条道路（北京路、人民路）和一个公园（鼓楼公园）的景观提升改造工作，打造了人民东路、北京路2条景观“花道”。

（五）实施北京路绿化景观提升专项行动。

在北京路（北站隧道至丰源路口）中央隔离带、茶花公园、盘龙区政府北侧路口共计种植高杆月季418组，共2174株。高杆月季于7月至8月竞相绽放，极大的提升了北京路园林绿化景观效果，成为我区一条亮丽的观花景观大道。

（六）分阶段有序推进“五个十”绿化提升整治工程

盘龙区“五个十”绿化提升整治工作实施整体立项,总体立项分期实施，投资估算约6430万元，其中一期投资估算约3982万元。2017年内将实施完成一期项目包括五条道路（穿金路、照青路、尚义街、王旗营路、万宏路）；六个小游园（董家湾小游园、迎新小游园、七彩小游园、中产风尚小游园、环城北路小游园、席子营小游园）；三座人行天桥（北京路奥斯迪人行天桥、北京路凤凰村人行天桥、昆纺人行天桥）；5个节点（真庆观广场、震庄宾馆、白云路穿金路口中产风尚游园、穿金路铂金大道交叉口、穿金路园博路口）；1个绿化条件许可小区的绿化提升整治工作。目前已按计划完成设计、发改立项等前期工作，项目施工和监理将于11月14日、15日开标, 待施工、监理单位确定后我局将及时组织实施，确保在年内完成2017年“五个十”综合整治景观提升工作一期项目。

（七）限时办结“绿色图章”审验工作。

截至2017年10月20日，我局依法对对领东山语A1、领东山语A3等项目绿化工程设计方案进行了审批，目前已完成“绿色图章”审批项目10个；完成紫东苑、紫东尚苑、广瑞中心及麻线营村城中村重建改造、周家营及石闸村“城中村”改造地块二、领东山语A4地块、万宏嘉园地块一、胜意嘉园等7个项目的附属绿地及代征代建公共绿地验收，新增城市绿地8.2公顷。

（八）加大检查力度，提高绿化管养工作质量。

坚持周检查，月考评和“双随机一公开”季度考评制度，考评结果与核拨绿化管养经费挂钩。主要对城区拓东等8个街道办事处管养工作进行检查考评。到目前为止，已完成了2017年三次季度考核；对各街道办事处的绿化管养情况进行了40次周巡查检查，对管养考评中发现的问题，下达40期共224次整改通知至街道办事处，要求管养责任单位限期完成整改；同时按照规范修剪的要求，对34496株乔木，9910株灌木球，208849平方米的地被进行规范修剪。

（九）根据工作要求，完成其他绿化工作

**1.做好北京路、环城路、机场路的上划移交市园林绿化局工作。**根据市委、市政府关于上划市级道路相关工作安排及《昆明市人民政府办公厅关于印发昆明市城市道路绿化分级管理改革工作方案的通知》相关要求，北京路、环城路和机场路于10月1日作为首批上划道路移交市级管养。

**2.公园绿地城市绿线界桩设置及公示。**根据《盘龙区2017年园林绿化工作细化方案》，2017年将开展闻一多历史文化公园及鼓楼公园（一期）绿地城市绿线界桩设置和公示工作。现闻一多历史文化公园界桩设置工作已基本完成，正在按程序进行公示；鼓楼公园（一期）正在开展界桩设置工作。

**3.建设林荫道。**结合盘龙区“五个十”绿化提升整治工作，在两条路实施3公里的林荫道建设工作，其中尚义街1公里，照青路2公里，尚义街拟种植胸径在20CM以上的栾树；昭青路拟种植大规格的滇朴和香樟树。林荫道拟于2017年12月30日前完成。

三、2018年园林绿化计划任务

2018年我局将结合“世界春城花都”品牌打造的总体要求，实施“五个十”综合整治景观提升工作二期项目。2018年拟对一条道路桃源街（含豆腐厂巷），四座天桥（二环路与景泰路北人行天桥、二环路与景泰路南人行天桥、二环路雄达茶城人行天桥、二环路与新兴路人行天桥七座桥），六个小游园（呼马山公园、云波小游园、昆十一中小游园、金汁河河长林小游园、金秋1小游园、金秋2小游园）、四个节点（桃源广场、穿金路沣源路口、穿金路环城路口、北京路与北辰大道交叉口）实施绿化提升整治工作。