松华街道人大代表关于松华街道大哨社区水塘子、杨柳箐小组安装太阳能路灯建议

的办理结果报告

街道党政综合办公室：

根据《2019年盘龙区人大代表建议办理进度表》中任务分解安排情况，街道经济发展办公室对梁龙虎代表提出的“关于松华街道大哨社区水塘子、杨柳箐小组村安装太阳能路灯的建议”及时进行研究，并主动与区农业农村局沟通、协调，现将该建议的办理结果做如下汇报：

一、面商时间：2019年9月4日

二、面商形式：区农业农村局、街道经济发展办公室、大哨社区干部、水塘子小组支部书记和小组长、杨柳箐小组党支部书记和小组长一起到现场进行实地踏勘、研究太阳能路灯安装工作。（注：梁龙虎代表因有事未参加面商，街道经济发展办公室已电话告知面商情况）

三、办理结果

经过街道与区农业农村局沟通、协调，区农业农村局同意分别在大哨社区水塘子、杨柳箐小组各安装太阳能路灯25盏，共计50盏，达到了在人员密集处安装太阳能路灯的工作目标。目前，太阳能安装施工单位完成了水塘子、杨柳箐小组太阳能路灯安装路线实地踏勘，正进行施工设计，预计2019年10月底全部完成水塘子、杨柳箐小组太阳能路灯的安装工作。

特此报告！

街道经济发展办公室

2019年9月10日