
昆明市盘龙区交通运输局2020年农村公路养护项目

项目名称

2020年农村公路养护项目
立项依据

无

项目实施单位

单位名称:昆明市盘龙区交通运输局

组织机构代码：11530103770455183L
地址：昆明市北京路481号
联系电话：63163161

法人代表：孙智

经费来源：区财政

单位概况：根据《昆明市盘龙区人民政府办公室关于印发<昆明市盘龙区交通运输局主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（盘政办通〔2010〕127号），设立昆明市盘龙区交通运输局为区人民政府工作部门，正科级。

区交通运输局共设置6个内设机构：党政综合办公室、公路规划建设科、公路养护管理科、安全管理科、质量监督站、路政管理大队。

下属股级事业单位1个：盘龙区公路建设养护管理处；科级参公管理单位2个：盘龙区公路路政管理大队、盘龙区停（洗）车场管理处。

核定人员编制38人，其中：行政编制7人，工勤编制2人，参公管理14人，事业编制15人；实有在职在编28人，其中：行政编制9人（含改非2人），工勤编制4人，参公管理5人，事业编制10人，均为财政全供养；退休5人。 

车辆编制4辆，实有车辆3辆。
项目基本概况

盘龙区现有养护总里程686.536公里，其中县道62.1公里，乡道129.392公里，乡道258.264公里，村道298.88公里。

该项目是对我区主要县乡道路进行公路小修及预防性养护，按照县道县养，乡村道路街道办事处管养的原则，我区的县道由我局通过单价招标的方式，公开选取施工单位进行养护。我区的乡道按照《昆明市盘龙区2020年度农村公路管理养护目标责任书》等文件，将乡道、村道的公路养护经费拨付属地街道办事处管养进行公路管理养护。
项目实施内容

1、对金浑公路、嵩阿线、白小线、昆绥线等道路进行了小修养护，上半年共计完成公路小修路面修补约5000平方米。

2、对我区县、乡道路，如金浑公路、嵩阿线、白小线、小双公路、双松公路等进行了沥青路面灌封处理，上半年共计完成了约2000米沥青路面灌封。

3、完成了30余件领导临时安排的工作、12345等投诉件、大气污染防治工作和巡查中发现的临时问题的养护工作。

4、拨付街道办事处半年的公路养护补助经费，由各街道办事处整合资金负责对辖区内的乡道、村道进行养护。

资金安排情况

公路小修保养单位完成约100万元的小修养护、投诉件等问题处理的工程费。
    2、拨付街道办事处半年的公路养护补助经费支出约65.3万元。
项目实施计划

	…序号
	项目名称
	计划资金（万元）
	资金渠道
	计划工期
	备注

	2
	寺瓦路小修
	10
	省、市、区养护资金
	4月份
	

	3
	全区沥青主干道进行裂缝灌缝
	40
	省、市、区养护资金
	5月-9月
	

	4
	金浑公路小修
	50
	省、市、区养护资金
	5月-6月
	

	6
	厂前线小修
	70
	省、市、区养护资金
	5月-6月
	

	7
	小营-迆者公路小修
	30
	省、市、区养护资金
	5月-6月
	

	8
	嵩阿线小修
	60
	省、市、区养护资金
	5月-6月
	

	9
	白小线小修
	70
	省、市、区养护资金
	5月-6月
	

	10
	昆绥线小修
	50
	省、市、区养护资金
	4月-12月
	

	11
	制作安装公里桩、百米桩、养护公示牌等
	10
	省、市、区养护资金
	4月-5月
	

	13
	领导临时安排的工作、12345等投诉件、和巡查中发现的临时问题的养护工作
	35
	省、市、区养护资金
	1月-12月
	

	14
	设计、监理费用
	20
	省、市、区养护资金
	1月-12月
	

	15
	向各街道办事处支付乡道、村道路小修及日常养护养护资金
	134
	省、市、区养护资金
	1月-12月
	

	16
	补助街道办事处公路养护经费
	36
	省、市、区养护资金
	1月-12月
	

	
	合计资金
	615
	
	
	

	收
	区补资金315万元，省、市补助资金约300万元，共计约615万元。

	支
	计划省、市、区公路养护资金用于小修及日常养护养护资金425万元，向各街道办事处支付乡、村道路养护资金134万元，计划需资金约615万元。加上设计、监理费用约20万元，补助街道办事处公路养护经费，共计费用615万元。


项目实施成效

截止目前已基本按照计划完成工作，在昆明市公路局的养护工作上半年考核中我区排名第一。

项目绩效目标表

	2020年区本级项目支出绩效目标表

	单位名称：昆明市盘龙区交通运输局
	

	单位名称（项目）
	项目目标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值
	绩效指标值设定依据及数据来源
	说明

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	    农村公路养护经费
	完成年度养护计划，确保我区农村公路正常的运行，，维护我区农村公路、桥梁设施在设计使用年限内正常运行，保障通行条件，维护群众生命财产安全，构建和谐社会。
	产出指标
	数量指标
	保障全区农村公路
	670.279
	交通部电子地图数据库中全盘龙区的农村公路、桥梁
	农村公路670.279公里及62座中、小型公路桥梁养护。县道由我局养护科实施养护，乡道和村道由属地街道办事处负责养护，我局每季度根据与街道办事处签订的养护责任书要求进行养护工作考核。

	
	
	产出指标
	数量指标
	中、小型公路桥梁
	62
	交通部电子地图数据库中全盘龙区的农村公路、桥梁
	农村公路670.279公里及62座中、小型公路桥梁养护。县道由我局养护科实施养护，乡道和村道由属地街道办事处负责养护，我局每季度根据与街道办事处签订的养护责任书要求进行养护工作考核。

	
	
	产出指标
	质量指标
	农村公路养护工程达到合格及以上
	80
	公路工程工程相关验收规范
	我局通过招投标选取合格的养护施工单位进行县道公路养护，确保工程质量达标，由监理单位监督，养护科现场复核。

	
	
	产出指标
	时效指标
	市局下达的2020年公路养护计划执行
	2020年1月至12月
	与昆明市交通运输局签订的2020年养护责任书和市局下达的公路养护计划
	2020年1月至12月

	
	
	产出指标
	成本指标
	按照合同预算经费
	158
	小于或等于合同预算经费
	按照合同预算经费

	
	
	效益指标
	经济效益指标
	维护群众生命财产安全
	维护安全
	维护我区农村公路、桥梁设施在设计使用年限内正常运行。
	道路畅通

	
	
	效益指标
	社会效益指标
	保障通行条件，构建和谐社会
	构建和谐社会
	依据群众投诉件处理完成情况及完成市局下达的公路养护计划情况。
	保障通行条件，维护群众生命财产安全，构建和谐社会。

	
	
	效益指标
	生态效益指标
	道路养护质量提高，极大减少车辆泼洒等的污染
	尽量减小环境污染
	尽量减小环境污染，道路养护质量提高的同时也极大的减少了车辆泼洒等的污染。
	保护环境

	
	
	效益指标
	可持续影响指标
	确保农村公路在设计使用年限内正常运行
	保护公路路产
	公路设计规范的使用年限
	保护公路路产

	
	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	群众满意度
	80
	满意度依据群众投诉件处理完成情况及完成市局下达的公路养护计划情况。
	满意度大于80%以上


