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1、 项目名称
北京路北端连接西北绕城高速立交工程经费。

2、 立项依据
按照市级下达的《二〇一二年昆明中心城区道路建设白皮书》、昆明市盘龙区发展和改革局《关于对北京路北端连接西北绕城高速立交工程可行性研究报告的批复》（盘发改[2016]55号）、《北京路北端连接西北绕城高速立交工程采用PPP模式实施方案》、《北京路北端连接西北绕城高速立交工程PPP项目物有所值评价报告》、《北京路北端连接西北绕城高速立交工程PPP项目财政可承受能力论证报告》、《关于对<北京路北端连接西北绕城高速立交工程的方案予以审批的请示>的批复》（盘政办复[2016]41号）等政策文件，严格按照基本建设程序实施项目，在资金使用方面遵循专款专用原则，尽量做到厉行节约，杜绝不必要的开支。

3、 项目实施单位
单位名称：盘龙区住房和城乡建设局
组织机构代码：015119258
地址：昆明市官渡区吴井路65号
联系电话：66208422
法人代表：张燕
经费来源：公共财政预算
单位概况：一般公共预算单位

4、 项目基本概况
北京路北端连接西北绕城高速立交工程项目位于盘龙区龙泉街道辖区内，项目通过对北京路端头向北进行延伸，新建T型交叉口与拟建立交收费主匝道相交，同时新建四条匝道实现北京路与西北绕城高速的完全互通（匝道总长约2968米）；工程设置一处收费站，对过往车辆进行集中收费管理；此外，工程实施还将对东大沟部分河道进行改造。
北京路北端连接西北绕城高速立交工程由北京路延长线主线、主线收费匝道和四个转向匝道、东大沟改造等主体工程及附属工程组成，具体包括道路工程、桥涵工程、房建工程、排水工程、综合管线工程、交通工程、绿化工程和照明工程。

5、 项目实施内容
（1）协调发改、规划、土地、建设等有关部门，促使各相关前期手续顺利办理；组织初步设计评审工作，协调做好施工图设计及图纸审查工作；协调各管线设计；参与工程现场设计协调；办理规划许可、施工许可等行政审批手续。
（2）负责编制项目年度用款和工程进度计划；按时编报工程报表；组织开展项目初步设计概算编制，修改工作；组织开展工程施工、监理、设备采购等招投标工作；办理有关工程合同、协议报审及管理；核拨工程预付款、进度款及决算款；组织编制工程结算、竣工决算；配合并参与决算审计工作。
（3）负责设计、施工、监理单位的协调管理工作；协调处理项目建设过程中出现的各种问题；负责工程质量、安全、工程量核定、组织竣工验收工作。
（4）建立工程台账，向需查询工程资料的指挥部工作人员及相关部门人员提供台账资料；负责对工程资料进行收集、整理和归档，在工程竣工验收完毕时将工程资料移交档案馆。
（5）负责施工过程中管线单位的协调工作，召开管线单位协调会，及时解决管线单位提出的问题。对接管线单位的图纸设计、规划审批及工程施工。
（6）负责协调交警部门在施工期间做好道路周边机动车和非机动车的疏导工作，根据需要，负责办理交通管制手续，保障工程顺利进行。

6、 资金安排情况
（1） 资金管理办法。严格按照专项资金的管理制度执行，层层审核、专款专用，无挪用、截留、虚列项目支出等违规情况，支出手续健全，审批严谨，严格执行专项资金管理办法。
（2） 资金执行情况。北京路北端连接西北绕城高速立交工程预算收入为5780.26万元；实际支出为2450.12万元。

7、 项目实施计划
项目于2017年3月开工建设，现项目已完工，已完成工程进度100%。计划2020年投入使用，开通运营。按照国家基本建设程序和国家发布的PPP系列指导文件的相关规定，确保北京路北端连接西北绕城高速立交工程PPP项目的顺利实施。进一步完善片区交通,形成快速-主-次-支体化的现代化交通网络,为今后片区的进一步发展提前奠定良好的交通支撑。

8、 项目实施成效
项目已完成工程进度100%，确保工程质量，符合国家标准和技术规范，严格按合同约定拨付资金，严格控制项目投资，对于道路周边市民反映问题积极处理，按照预期目标实施，未出现偏离的情况。北京路北端连接西北绕城高速立交工程项目是盘龙区重要的市政道路，采用 PPP 模式是我区对政府和社会资本的合作方式重要探索，对于促进我区转变政府职能、促进投资体制改革、加快基础设施建设影响深远。采用PPP模式也提高整体社会效益和经济效益，促成公共利益最大化。
9、 项目绩效目标表
	指标名称
	指标性质
	指标值
	度量单位
	指标类型
	绩效指标值设定依据及数据来源
	说明

	产出指标
	
	
	
	
	
	

	  数量指标
	
	
	
	
	
	

	 　 三级指标：完成北京路北端连接西北绕城高速立交工程项目建设
	=
	100
	%
	定量指标
	《北京路北端连接西北绕城高速立交工程可行性研究报告的批复》（盘发改投资[2016]55号）
	按照立项批复开展项目建设

	  质量指标
	
	
	
	
	
	

	 　 三级指标：质量符合国家标准和技术规范
	=
	100%
	%
	定量指标
	按照《北京路北端连接西北绕城高速立交工程PPP实施方案》明确的技术标准进行建设
	按照明确的技术标准建设并验收合格

	 时效指标
	
	
	
	
	
	

	 　 三级指标：完成项目建设
	<=
	2
	年
	定量指标
	按照《北京路北端连接西北绕城高速立交工程PPP实施方案》开展建设
	按照实施方案明确的建设周期开展

	成本指标
	
	
	
	
	
	

	 　 三级指标：严格控制项目全生命周期政府支出
	<
	89240.3
	万元
	定量指标
	按照《北京路北端连接西北绕城高速立交工程PPP实施方案》
	严控全生命周期成本不超过89240.3万元

	效益指标
	
	
	
	
	
	

	 社会效益指标
	
	
	
	
	
	

	 　 三级指标：改善出行条件
	=
	100
	%
	定量指标
	切实改善出行条件
	切实改善出行条件

	满意度指标
	
	
	
	
	
	

	  服务对象满意度指标
	
	
	
	
	
	

	 　 周边居民满意度
	>=
	70
	%
	定量指标
	周边市民满意度，数据来源于市民的口碑
	周边市民满意度大于70%
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