附件4：

盘龙区2019年度部门（单位）项目支出绩效评价自评报告

部门(单位)名称     盘龙区双龙街道办事处

项目名称：     2018年创文新增指标落实工作经费

预算编码            909146

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期： 2019  年  2 月  19 日

盘龙区财政局（制）

项目绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况：

- 双龙街道办事处创建全国文明城市办公室是盘龙区双龙街道办事处的内设机构，承担着创建全国文明城市工作，通知创建全国文明城市的工作，全面提升市民素质，为其它全面性工作打下软环境建设的良好基础，全面促进昆明市各项工作的开展和提高。

双龙街道办事处双龙街道办事处创建全国文明城市办公室实有人员5人；

（二）部门项目支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2019年追加2018年创文新增指标落实工作经费（2120501）支出规模为304万元；

资金使用主要方向：

- 前卫屯村小组及金浑公路沿线外立面整治工程经费。

- 双龙街道辖区内店招店牌整治工程经费。

- 前卫屯村小组村内整治工程经费。

二、项目支出管理及使用情况

（二）项目支出：2018年创文新增指标落实工作经费（2120501）支出规模为304万元；

1. 项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。全部为区级财政资金投入，总投入为304万元，落实资金304万元，保障资金率100%，实际发生项目支出304万元，占支出项目总额的37.75%；

2.项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

- 实际用于3方面，其中：

- 用于前卫屯村小组及金浑公路沿线外立面整治工程经费199.98万元，占项目资金的65.78%；

- 用于双龙街道辖区内店招店牌整治工程经费62.76万元，占项目资金的20.64%，；

- 用于前卫屯村小组村内整治工程经费41.26万元，占项目资金的13.57%；

3.项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。按照上级部门对绩效资金的管理的有关文件，双龙街道成立了绩效考核领导小组，由领导小组确定每个项目责任人，明确责任人的职则和项目的工作目标，并每月对项目的进展进行考评，保证项目资金使用各项绩效目标的完成；

三、区本级其他财政性资金组织实施情况

区本级其他财政性资金主要是指用于年初部门预算以外的专项或年中追加项目：无

四、项目支出绩效情况

反映部门履职及履职效益情况。

主要从项目支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。其中：经济性分析主要是对成本（预算）控制、节约等情况进行分析；效率性分析主要是对各项工作、专项完成的进度及数量、质量等情况进行分析；有效性分析主要是对反映部门整体支出使用效果（如社会效益、经济效益、生态效益、及社会公众或服务对象满意度）的个性指标进行分析；可持续性分析主要是对支出完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

五、存在的主要问题

主要阐述资金安排、使用过程中存在的问题：无

六、改进措施和有关建议

对存在的问题提出切实可行的改进措施和有关建议等：无

七、报告附表（为详细说明情况，单位根据实际，可在此表格基础上补充基础数据信息表）

无

| 一、部门（单位）基本概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  |  | 李卓徽 |  |  |  |  |  | 联络电话 |  |  |  |  |  | 67339190 |  |  |
| 人员编制 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 实有人数 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
| 职能职责概述 |  |  | - 双龙街道办事处创建全国文明城市办公室是盘龙区双龙街道办事处的内设机构，承担着创建全国文明城市工作，通知创建全国文明城市的工作，全面提升市民素质，为其它全面性工作打下软环境建设的良好基础，全面促进昆明市各项工作的开展和提高。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度主要 工作内容 |  |  | 任务1：完成前卫屯村小组及金浑公路沿线外立面整治工程 任务2：完成双龙街道辖区内店招店牌整治工程 任务3：完成前卫屯村小组村内整治工程 任务4：完成2019年度双龙街道办事处创建全国文明城市工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度部门（单位）总运行情况及取得的成绩 |  |  | 圆满完成盘龙区委、区政府下达的创建全国文明城市工作，得到上级部门的肯定和表扬。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、部门（单位）收支情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度收入情况（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 收入合计 |  |  | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 上年结转 |  | 公共财政拨款 |  | 政府基金拨款 |  |  | 纳入专户管理的非税收入拨款 |  |  |  |  | 其他收入 |  |
| 创建全国文明城市办公室 | 304 |  |  |  |  | 304 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）年度支出和结余情况（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 支出合计 |  |  | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结余 |
|  |  |  |  | 基本支出 |  | 其中： |  |  |  |  |  |  | 项目支出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 人员支出 |  |  |  | 公用支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 创建全国文明城市办公室 | 304 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 304 |  |  |  |  |
| 3. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 三公经费 合计 |  |  | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 公务接待费 |  | 公务用车运维费 |  |  |  | 公务用车购置费 |  |  | 因公出国费 |  |  |  | 会议费 |
| 创建全国文明城市办公室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |
| 机构名称 | 固定资产 合计 |  |  | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他 |
|  |  |  |  | 在用固定资产 |  |  |  |  |  | 出租固定资产 |  |  |  |  |  |  |  |
| 创建全国文明城市办公室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、部门（单位）项目支出绩效自评情况：2018年创文新增指标落实工作经费304万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门绩效定性目标及实施计划完成情况 |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 目标1：完成前卫屯村小组及金浑公路沿线外立面整治工程 目标2：完成双龙街道辖区内店招店牌整治工程 目标3：完成前卫屯村小组村内整治工程 目标4：完成2019年度双龙街道办事处创建全国文明城市工作 |  |  |  |  |  |  | 已完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况 |  | 评价内容 |  |  |  |  | 绩效内容 |  |  |  |  | 绩效 目标值 |  | 完成情况 |  |  |  |
|  |  | 产出目标 |  |  | 质量指标 |  | 按创建文明城市的要求，达到创建文明城市的标准 |  |  |  |  | 90% |  | 90% |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 数量指标 |  | 前卫屯村及金浑公路沿线外立面整治粉刷面积51858平方米 |  |  |  |  | 100% |  | 100% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 店招店牌制作安装面积2810平方米，前卫屯小组村内整治排水沟长度430米，前卫屯小组村内整治修复道路面积1300平方米， |  |  |  |  | 100% |  | 100% |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 时效指标 |  | 完成2019年11月份完成支出 |  |  |  |  | 100% |  | 98% |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 成本指标 |  | 外立面整治工程199.98万元 |  |  |  |  | 100% |  | 100% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 店招店牌整治工程62.76万元，前卫屯村小组村内整治工程41.26万元 |  |  |  |  | 100% |  | 100% |  |  |  |
|  |  | 效益目标 （预期实现的效益） |  |  | 社会效益 |  | 人与自然和谐发展，维护生态与经济的平衡发展 |  |  |  |  | 95% |  | 92% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 达到《创建全国文明城市实地测评指标》 |  |  |  |  | 100% |  | 100% |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 经济效益 |  | 促进辖区经济发展，完成辖区各项经济指标 |  |  |  |  | 100% |  | 95% |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 生态效益 |  | 前卫屯村及金浑公路沿线整治效率≥80 |  |  |  |  | 80% |  | 100% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 辖区宣传入户率≥92% |  |  |  |  | 92% |  | 100% |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 社会公众或服务对象满意度 |  | 群众满意度≥80% |  |  |  |  | 80% |  | 100% |  |  |  |
| 绩效自评综合得分 |  |  |  |  | 91分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  |  | 优秀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  |  | 职务/职称 |  |  |  |  |  | 单 位 |  |  |  |  |  | 签 字 |  |  |
| 张剑 |  |  | 街道办事处主任 |  |  |  |  |  | 双龙街道办事处 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 王踊 |  |  | 街道办事处副主任 |  |  |  |  |  | 双龙街道办事处 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 杨菲 |  |  | 街道办事处党政办公室主任 |  |  |  |  |  | 双龙街道办事处 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： 2019 年 2 月 19 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）意见：同意评价结果 部门（单位）负责人（签字）： 2019 年 2 月 19 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人（签名）： 聂昆                         联系电话：67339205