昆明市盘龙区城市管理局文件

盘城建复〔2019〕2号                    签发人：毛 力

关于对政协昆明市盘龙区第九届委员会第三次会议第59号提案的答复

贾振立委员：

您提交《关于水源保护区内农村公厕建设项目的建议》（第59号），已交我局办理，根据您提出的“关于水源保护区内农村公厕建设项目的建议”，经我局认真研究，现回复如下：

按照习近平总书记关于坚持不懈推进“厕所革命”的重要指示精神，盘龙区始终坚持将“厕所革命”作为贯彻落实党的十九大精神、补齐影响群众生活品质短板的具体行动和具体抓手。切实把“厕所革命”作为基础工程、民生工程来抓紧、抓实、抓好，进一步做好我区公厕提质改造和强化管理，不断增强人民群众获得感和满意度。

一、近年来水源区农村“厕所革命”开展情况

（一）建设情况。1.农村无害化卫生户厕。根据市级下发《关于对《昆明市“厕所革命”三年行动计划实施方案（2018-2020）昆政办（2018）157号文件要求，2017-2019年，由区卫健局牵头，各街道办事处负责实施共改造9607座，共投入1900余万元。由于机构改革，2020年由区农业农村局继续对2801座户厕进行改造。截止目前，无害化卫生户厕任务已完成85%，至2020年完成率达100%。2.2017年在水源区新建农村公厕63座（按城市一类公厕建设标准），提升改造农村公厕25座。2018年在水源区新建农村公厕5座。根据市级下发《关于对《昆明市“厕所革命”三年行动计划实施方案（2018-2020）昆政办（2018）157号文件要求，2019-2020年乡镇镇区公厕建设改造提升11座；2019-2020年行政村村委会所在地公厕建设改造提升30座。几年来，盘龙区已在农村累计投入5000余万元专项资金，使农村A级旅游公厕占比提高到50%以上。目前，数量已达到《云南省农村生活垃圾治理公厕建设验收办法》规定的：“每个乡镇所在地建成2座以上公共厕所，每个行政村村委会所在地建成1座以上公共厕所”的标准要求，街道、建制村公厕覆盖率达到100%。

（二）对已有污水管网的村组，公厕排水必须接入市政管网。对于条件有限的区域，建设标准化大容量三格化粪池，再由吸粪车抽取，送至污水处理厂。目前，由区水务局、农业农村局牵头对水源区污水管网总体规划，建设水源区污水管网和污水收集设施。待项目完成后，我局督促所属街道办事处，将已建成的公厕接入污水管网，减少二次污染。

（三）由我局建设的水源区公厕，均参照城市一类公厕建设，均达到以下标准：

1、通水（自来水）、通电，独立计量；

2、设置三级化粪池并符合排污要求，必须做防水处理，并靠近道路以方便清洁车抽取；

3.内部功能：男女厕间，必须设置8㎡以上独立的第三卫生间(残疾人卫生间，必须设置无障碍通道、无障碍设施及无障碍标识)，配置8㎡以上休息管理间，2㎡以上杂物间，清洗池（拖把池），8㎡以上对外营业性商铺间，需配置4㎡的洗浴室，洗手区域需要与厕间分开设置，洗手区必须设置整容镜和镜前灯。

4.室内净高以3.7—4.0m为宜。每座公厕至少设置1个儿童专用洗手台和小便器，必须设置母婴室或母婴台。

5.整体设计要以人为本，注重卫生、适用、方便、节水、除臭，外观和色彩应与环境协调，注意美观，必须在建筑及周边路口安装符合《昆明市环卫系统公厕视觉识别手册》的公厕指示标识。

6.必须设置防蚊纱窗、防盗窗、灭蝇灯和防鼠设施。

7.墙面必须光滑，便于清洗，地面必须采用防渗、防滑材料铺设。厕所男蹲位与女蹲位的比例宜为2:3；

8、整体设计要以人为本，注重卫生、方便适用、节能、除臭，外观风格与环境协调。

二、工作打算

下一步，我区将继续按照省、市相关公厕管理的标准要求，继续加大对公厕的监管力度，对水源区公厕环境卫生及管理工作不定时抽查，对检查中不合格的，及时督促相关部门及辖区街道进行整改。按照现行的公厕管理相关标准要求做好建设计划，合理布局，抓好公厕建设管理工作。同时提高公厕免费开放后的卫生保洁质量和管理服务水平，为市民群众创造干净、舒适的如厕环境。

昆明市盘龙区城市管理局

2019年10月12日

抄送:区政府目督办、区政协提案委

昆明市盘龙区城市管理局                     2019年10月11日印