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2019年中央农村“厕所革命”整村推进补助资金支出绩效自评报告

1、 项目概况：
按照《昆明市财政局_昆明市农业农村局关于下达2019年中央农村“厕所革命”整村推进财政奖补资金的通知》（昆财农〔2019〕157号）《关于调整厕所革命任务数的通知》（昆财农〔2019〕188号）下达盘龙区395.6万，其中263.72万元为建设改造补助，131.88万元为管护资金。2020年共支出395.6万元，结余0 万元。
2、 评价结论
《关于加快完成盘龙区农村无害化卫生户厕改造建设工作任务的通知》下达资金25万元，《关于拨付松华等街道办事处农村无害化卫生户厕建设经费的通知》（盘农通〔2020〕42号），2020年下达双龙、松华、滇源、阿子营街道658.17万元开展建设，其中包含2019年中央奖补资金370.6万元，由街道牵头实施完成6662座。
三、经验、问题和建议
1.主要经验及做法；
近年来，盘龙区委、区政府结合自身实际，紧紧围绕农村人居环境整治工作重点、难点，加强组织领导，深入发动各级力量，全面整合各方资源，强化各项举措，压实各级责任，加快农村人居环境问题整改，盘龙区农村人居环境得到全面提升，农村“厕所革命”扎实有序推进。按照中央、市级资金下达任务，盘龙区完成卫生厕所改建6662座，盘龙区实现无害化卫生厕所普及率达90.1%。
2.存在的问题；
我区农村人居环境整治各方面的工作扎实推进，但与省、市要求及广大群众对美好生活的期待、向往相比，仍然存在很大差距。存少数农户不愿意改厕仍在使用老厕的现象。由于传统习惯，每个村还有少部分农户未进行户厕改造，继续使用卫生条件较差，没有进行无害化处理老式厕所。三是户厕改建相关资料台账仍需持续完善。
3.改进措施及建议。
下一步，盘龙区将继续深入农村人居环境整治工作，提升农民幸福指数，一是强化参与意识。在农村人居环境整治工作过程中，继续充分发挥新闻、电视、网络、报纸等宣传媒体作用，大力宣传农村人居环境整治、农村“厕所革命”，深入农村深入农户家中开展农村人居环境整治工作的政策宣传，正确引导农村居民养成健康向上的卫生习惯。进一步增强农村广大群众参与人居环境整治、提高农村“厕所革命”知晓率、参与度，营造人人参与清洁整治的良好氛围。二是坚持问题督导，强化整改落实。针对“厕所革命”方面存在的问题，要认真分析研究解决办法，制定整改措施，将问题分解，责任到人。三是完善管护机制，强化日常保障。建立和完善各类机制，建立工作例会、工作报告、巡查检查、问题通报、督查问责、验收考核等制度，通过制度管人、管事，推动农村人居环境整治工作制度化、常态化。



正文：2019年中央农村“厕所革命”整村推进补助资金支出绩效自评报告

一、项目基本情况
（一）项目概况。
1.立项背景及目的。
按照《昆明市财政局_昆明市农业农村局关于下达2019年中央农村“厕所革命”整村推进财政奖补资金的通知》（昆财农〔2019〕157号）《关于调整厕所革命任务数的通知》（昆财农〔2019〕188号）下达盘龙区395.6万，其中263.72万元为建设改造补助，131.88万元为管护资金。管护资金对已建成农村卫生厕所管护实现基本全覆盖，用于支持粪污收集、存储等无害化处理和资源化利用设施设备建设。
2.项目实施情况。
《关于加快完成盘龙区农村无害化卫生户厕改造建设工作任务的通知》下达资金25万元，《关于拨付松华等街道办事处农村无害化卫生户厕建设经费的通知》（盘农通〔2020〕42号），2020年下达双龙、松华、滇源、阿子营街道658.17万元开展建设，其中包含2019年中央奖补资金370.6万元，由街道牵头实施完成6662座。
3.资金来源及使用情况。
《昆明市财政局_昆明市农业农村局关于下达2019年中央农村“厕所革命”整村推进财政奖补资金的通知》（昆财农〔2019〕157号）《关于调整厕所革命任务数的通知》（昆财农〔2019〕188号）。拨付双龙、松华、滇源、阿子营街道完成6662座建设。
4. 组织及管理情况。
项目由村级组织实施，对项目建设进行监督管理，项目完成后交由村民进行管护。
（二）绩效目标。
1.总目标。
目前已建成农村卫生厕所管护基本全覆盖，进一步改善各街道农村人居环境。
2.年度目标。包括产出目标、效果目标。
产出目标：
数量指标：建成6593座农村卫生厕所；
质量指标：改厕设施合格率≥90%；
时效指标：2019年完成。
成本指标：395.6万元奖补资金；
效果目标：
经济效益指标：项目为非盈利性质，不产生直接经济效益，通过提高项目村居民生产生活水平；
社会效益指标：当年完成农村“厕所革命”整村推进行政村的粪污无害化处理或资源化利用基本实现，实现无害化卫生户厕覆盖率90%以上；
生态效益指标：通过粪污无害化处理及资源化利用，降低水源区污染；
可持续影响指标：实现无害化卫生户厕覆盖率90%以上；
服务对象满意度指标：项目服务对象满意度达95%。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的。全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。
（二）绩效评价工作方案制定过程。
1.前期调研。
2019年通过走访调研，实施6662座农村卫生厕所改造。
2. 研究文件。
《昆明市财政局_昆明市农业农村局关于下达2019年中央农村“厕所革命”整村推进财政奖补资金的通知》（昆财农〔2019〕157号）《关于调整厕所革命任务数的通知》（昆财农〔2019〕188号）。
3. 绩效评价指标体系及工作方案的设计。
[bookmark: _GoBack]纳入区农业农村局统一评价指标体系，制定印发《盘龙区2020年农村无害化卫生户厕建设实施方案》。
（三）绩效评价原则、评价方法
1.绩效评价原则。
包括科学规范、公开公正、绩效相关等原则。
2. 绩效评价方法。
包括指标评价、数据采集和社会调查中所采用的方法。
（四）绩效评价实施过程
1.数据填报和采集。
2.社会调查。
3.数据分析和撰写报告。
（五）本次绩效评价的局限性。
三、评价结论和绩效分析
（一）评价结论。
1.评价结果。
2.主要绩效。
（二）具体绩效分析。对照绩效评价指标体系逐项进行分析、评价并打分。
四、成本效益分析。对资金使用方向、资金收入和支出结构；项目和资金管理情况；资金的节约性、资金使用效果；变化趋势等进行分析评价。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法；
（二）存在的问题；
（三）建议和改进措施。

绩效评价报告正文后附以下佐证材料
1.绩效评价指标体系；
2.基础数据表（进行成本效益分析需采集的数据）；
3.访谈分析报告；
4.社会调查问卷分析报告；
5.①市政府相关规划、决策、批复；②立项申请、批复文件；③绩效目标申报表。



