盘龙区2020年主要湖泊区农业面源污染监测专项资金绩效管理考核自评报告

一、绩效目标分解下达情况
根据昆明市财政局昆明市农业农村局《关于下达2020年主要湖泊区农业面源污染监测专项资金的通知》（昆财农【2020】63号）文件要求，开展2020年主要湖泊区农业面源污染监测工作，年度目标是开展农业面源污染监测点位建设2个，完成检测样品采集、送检、化验分析等任务。
二、绩效目标完成情况分析
(一)资金投入情况分析
1、项目资金到位情况分析。
2020年度下达盘龙区“2110299-其他环境监测与监察支出”资金44万元。
2、项目资金执行情况分析。
2020年下达盘龙区的农业面源污染监测专项资金44万元，全部用于盘龙区农业面源污染监测点建设及监测。
3、项目资金管理情况分析。
2020年下达盘龙区的农业面源污染监测专项资金，用于建设2个农业面源污染监测，具体如下：
1） 监测点建设任务及目标
建设任务：盘龙区2个农业面源污染监测点建设于阿子营街道办事处羊街居委会小井田小组和滇源街道办事处苏海居委会化龙小组，并进行为期一年的监测。
目标：考虑地形地貌、种植制度、土壤类型、耕作方式等，在昆明市盘龙区主要湖泊区建设2个耕地土壤原位监测点，开展耕地地表径流水量和水质周年监测，为明确主要湖泊区各类种植模式耕地氮磷流失量提供技术支撑。同时，根据各类种植模式面积与流失模数，科学核算种植业氮磷流失量。
2） 监测点建设内容
对预选监测点进行现场踏勘及论证，进行地块确认、监测点基础工程建设、地表径流监测设备布设、样品采集及送检、监测成果的分析等。
3） 监测内容
对监测点基础信息、出水口地表径流水、入水口地表径流水、降雨、作物收获物、土壤样品等进行长期监测。具体为：
基础信息：地块基本信息、施肥情况、农药使用情况
出水口地表径流水：流量监测及水质监测（主要是：总氮、氨氮、总磷、可溶性总氮、硝态氮、可溶性总磷）
入水口地表径流水：流量监测及水质监测（主要是：总氮、氨氮、总磷、可溶性总氮、硝态氮、可溶性总磷）
降雨：降雨量实时监测及雨水水质（总氮、氨氮、总磷、可溶性总氮、硝态氮、可溶性总磷）采样监测
作物收获物：产量、样品干重、鲜重、含水率、全氮、全磷、全钾
土壤：土壤含水率、硝态氮、氨氮、可溶性总氮、分层土壤容重、有机质、PH、有效钾
4） 资金使用情况
[bookmark: _GoBack]盘龙区2个农业面源污染监测点建设及监测工作实施询价采购金额44万元，成交金额43.6万元，结余0.4万元。
(二)绩效目标完成情况分析
1.产出指标完成情况分析
数量指标：2020年完成2个农业面源污染监测点建设，完成监测点计划数2个的100%。
质量指标：完成对预选监测点进行现场踏勘及论证，完成了地块确认、监测点基础工程建设、地表径流监测设备布设，并进入监测期样品采集及送检等工作。
时效指标：盘龙区2020年2个农业面源污染监测点基础设施建设、监测设备安装等工作于2020年7月完成，从8月初开始进入监测期。
2.效益指标完成情况分析
社会效益指标：农业种植普遍存在化肥施用不合理、养分不均衡等问题，不仅造成养分利用率低、资源浪费、农业投入成本增加，农产品品质下降，而且引起土壤性质恶化、生态环境污染等问题。通过耕地土壤原位监测点的建设，摸清耕地面源污染产生的基本信息，了解耕地氮磷流失的机制、流失模数及其区域分布特征，建立区域耕地氮磷流失污染源档案，构建农业面源污染负荷流失模型，为加强化肥施用的监管、防控及综合决策提供科学的依据和技术支撑。该项举措得到当地政府及民众的高度认可及支持。
生态效益指标：完成2020年建设期间及监测期间的土壤、进出水、雨水、作物收获物等采样及检测等工作，目前取得阶段性成果，长期持续监测、及时分析监测结果，分析当地农业生产对生态环境的影响，争取早发现、早解决、早预防。
3.满意度指标完成情况分析
指导服务对象满意度：盘龙区农业局将农业面源污染监测点布设于阿子营街道小井田村及滇源街道化龙村，得到阿子营街道办的大力支持及监测点建设地点的推荐；当地村委会及监测地块农户对该项工作给予高度的认可和支持。因监测点沟渠适应于监测设备安装而做的沟渠改造及监测设备占用农户地块的情况，已与农户友好协商沟通后，进行适当补贴；同时，部分监测工作的实施由街道办农业口相关工作人员共同参与，即增强了街道办农业口工作人员对该项工作更进一步的认知和重视程度，也在一定程度上培养了工作人员的协调及工作能力。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
盘龙区已圆满完成2020年主要湖泊区农业面源污染监测点建设及检测绩效目标。省级下达绩效监测点建设任务数为2个，完成2020年度检测样品采集、送检、化验分析。
目前进入2021年监测点维护及持续监测阶段，待一个监测周期监测完成，利用监测数据成果、地块信息调查结果、检测成果等根据各类种植模式面积与流失模数，科学核算种植业氮磷流失量，为加强化肥施用的监管、防控及综合决策提供科学的依据和技术支撑。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
通过盘龙区2020年主要湖泊区农业面源污染监测点建设及监测工作的实施，农业局及两个监测点所在街道办对农业面源污染监测区的选取及面源污染监测方面的认知有了更深层次的了解，同时也积累了较为丰富的经验，在之后的农业面源污染监测工作开展中，能够更好、效率更高、保质保量完成目标任务。
对监测的结果进行评估后，对监测区内化肥农药的使用进行监管、防控，在控制面源污染的同时兼顾农作物收成；同时，根据土壤及作物收获物检测结果，推荐更优的肥料施用方案，从技术示范到推广，从防止生态恶化到提高生态效益，脚踏实地做好面源污染防治工作。
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