昆明市2018年-2019年8月充（换）电基础设施及集中式充（换）电站市级奖补资金项目支出绩效自评报告

一、项目概况。
1.立项背景及目的。
贯彻落实《国务院办公厅关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见》（国办发〔2015〕73 号）、《国家发展改革委等四部委关于印发提升新能源汽车充电保障能力行动计划的通知》（发改能源〔2018〕1698 号）等文件精神，大力推进我市电动汽车充电基础设施建设，加快新能源汽车推广应用，促进新能源汽车产业快速发展。
2. 项目实施情况。
已将资金按时足额拨付充电桩建设企业。
3. 资金来源及使用情况。
根据《昆明市财政局 昆明市发展和改革委员会关于下达昆明市2018年-2019年8月充（换）电基础设施及集中式充（换）电站市级奖补资金的通知》（昆财产业〔2019〕232号）的要求，对2018年1月1日至2019年8月31日在昆明市行政区域内建成的且没有获得过市级财政补助奖励资金的充电桩发放补贴，昆明天风新能源汽车服务有限公司28.28万元，昆明自动化成套集团股份有限公司144.18万元，昆明特来电新能源开发有限公司13.75万元，云南奥动新能源科技有限公司48万元，共计234.21万元已于2020年4月全部完成拨付。
4. 组织及管理情况。包括项目组织情况、项目实施流程、资金拨付流程。
充电基础设施建设企业向市发改委申报省市补贴，在市发改委的安排下，区发改局联合市级能源平台公司、区财政局共同对企业申报的充电基础设施进行现场核实检查，核实无误方能发放补贴，确保不出现企业骗补现象。
经核实，均符合发放要求，我局已将资金直接拨付企业。
二、绩效目标。
总目标
建成与电动汽车拥有量相适应的“车桩相随、布局合理、智能高效”的充电设施体系，加快新能源汽车推广应用，促进新能源汽车产业快速发展，加快燃油替代，减少汽车尾气排放，促进节能减排、防治大气污染，切实降低环境污染，保障人类生存发展的需要。
（一）产出指标
1.数量指标
新能源汽车充电基础设施建设项目实施单位。涉及我区共有4家：昆明自动化成套集团股份有限公司、云南奥动新能源科技有限公司、昆明天风新能源汽车服务有限公司、昆明特来电新能源开发有限公司。
新建新能源汽车交流充电桩。昆明自动化成套集团股份有限公司建成24枪、昆明天风新能源汽车服务有限公司建成4枪。
新建新能源汽车直流充电桩。昆明自动化成套集团股份有限公司建成40枪、云南奥动新能源科技有限公司建成84枪、昆明天风新能源汽车服务有限公司建成6枪、昆明特来电新能源开发有限公司建成5枪。
新建新能源汽车集中式充换电示范站。昆明天风新能源汽车服务有限公司建成1个、昆明自动化成套集团股份有限公司建成6个、昆明特来电新能源开发有限公司建成1个。
2. 质量指标
新能源汽车交直流充电桩，通电率100％，完成建设目标任务，可正常充电。
新能源汽车集中式充换电示范站，通电率100％，完成建设目标任务，单独报装变压器容量在315kVA以上可正常使用的集中式充换电站。
3. 时效指标
项目于2019年8前完成建设、通过验收，且已满足社会上线运营、对外提供公共充电服务、接入市级新能源平台的充电设施、集中式充电示范站。
我局已于2020年4月资金全部拨付企业。
4. 成本指标
拨付昆明天风新能源汽车服务有限公司28.28万元，昆明自动化成套集团股份有限公司144.18万元，昆明特来电新能源开发有限公司13.75万元，云南奥动新能源科技有限公司48万元，共计234.21万元。
（二）效益指标
1. 经济效益指标
大力推进我区电动汽车充电基础设施建设，加快新能源汽车推广应用，促进新能源汽车产业快速发展。
2.社会效益指标
提高公共服务水平，大力培育新能源汽车市场，促进新能源汽车产业发展，方便群众生活，更好惠及民生。
3.生态效益指标
贯彻落实省政府全力打好世界一流的“绿色能源”“绿色食品”“健康生活目的地”“三张牌”精神，推进我区节能减排，促进城市空气污染治理，保护生态环境。
4.可持续影响指标
围绕加快建设区域性国际城市和世界知名旅游城市的目标，着眼加快新能源汽车产业发展，坚持以创新求发展，以应用促发展，积极探索推动新能源汽车在我市推广应用的新路径，不断改善城市人居环境，提升城市品牌形象。
（三）满意度指标
服务对象满意度指标
我局将补助资金按时足额拨付项目实施企业，企业满意度为80％以上。
