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公路养护项目支出绩效自评报告

一、 项目基本情况
 

（一）项目立项背景


根据昆明市交通运输局和我局签订养护工作目标责任书、我局与各涉农办事处签订养护工作目标责任书，以及昆明市交通运输局下达的2020年公路养护计划等要求，我区需实施公路大中修工程、小修保养、预防性养护工程、日常维护等养护工作。 

（二）项目立项依据及资金情况 

 昆明市交通运输局关于下达2020年农村公路养护计划的通知（昆交通[2020]140号）文件。2020年交通转移支付用于农村公路养护省级补助资金214万元，2020年市级农村公路养护补助资金122.5万元，区级自筹(一般项目）农村公路养护资金158万元。

（三）项目实施内容


 按照养护计划，对蓝黑线、金浑公路、小双公路、白小线、嵩阿线、双松公路、大哨线、厂前线、小迤公路等公路进行了小修及日常养护。 

（四）项目实施计划及完成情况

我局和各涉农街道办事处共同努力，盘龙区圆满完成了与昆明市交通运输局签订的2020年《昆明市农村公路养护管理目标责任书》规定的各项工作任务，2015、2016、2017、2018、2019、2020连续六年养护管理工作在昆明市考核排名全市第一，并连续五年受到了云南省公路局养护县级工作先进单位荣誉称号的表彰。主要完成了：

 1、对金浑公路、嵩阿线、白小线、昆绥线等道路进行了小修养护，共计完成公路小修路面修补约11000平方米。

2、重新对全区主要县乡道路老旧的标线进行划线工作，此次共计重新划线约90公里。

3、对我区县、乡道路，如金浑公路、嵩阿线、白小线、小双公路、双松公路等进行了沥青路面灌封处理，共计完成了约20000米沥青路面灌封。

4、完成了60余件领导临时安排的工作、12345等投诉件、和巡查中发现的临时问题的养护工作。

（五）项目的组织及管理


我区的县道是由我局进行管养，是由昆明市公路局进行的考核。乡道和村道农村公路养护管理工作是由属地街道办事处负责，我局每季度进行农村公路养护考核，负责监督各涉农街道办事处乡道和村道农村公路养护管理工作。我局下设有专门分管公路养护的公路养护管理科，各涉农办事处也相应成立了农村公路管理站。每年区交运局均与各涉农办事处签订养护工作责任书，并按照公路养护里程拨付相应的养护经费，每季度我局都对辖区涉农街道办事处公路养护进行检查，并按照责任书规定，按时对涉农街道办事处拨付公路养护资金。结合我区交通劝导站确实工作的开展，以及路政县、乡、村三级农村公路路政管理联动协管机制，我区农村公路管理机构逐渐健全。 

项目绩效目标 

    实现“有路必养”，列养率达100%的总体目标。

二、评价结论及绩效分析 

(一)评价结论

已完成全年各项工作目标。
 

绩效分析

    数量指标全区共计约680公里的公路养护，时效指标2020年1月-2020年12月，质量指标合格，成本指标未突破拨付的养护资金，经济效益方面达到了用最小的投入维护我区农村公路、桥梁设施在设计使用年限内正常运行的目标；社会效益达到了保障通行条件，维护群众生命财产安全，构建和谐社会的目标；可持续影响指标达到了达到可持续性生态发展的目标；服务对象满意度达到了大部分道路沿线群众满意的目标。
 

三、项目主要经验及做法、存在的问题和建议 

(一)主要经验及做法
 

我区公路养护工程项目绩效跟踪组织机构《农村公路管理养护工作考核管理办法》及《昆明市盘龙区农村公路乡道、村道管理养护工作考核管理办法》等相关文件，县道是由我局进行管养，是由昆明市公路局进行的考核，是采取市场化招标养护施工单位。乡道和村道农村公路养护管理工作是由属地街道办事处负责，我局每季度进行农村公路养护考核，负责监督各涉农街道办事处乡道和村道农村公路养护管理工作。

(二)存在的问题
 

我区存在较多的老旧公路主干道破损严重，如蓝黑线、金浑公路、嵩阿线、双松公路、大哨线后段、厂前线、小迤公路等公路，每年需投入大量资金进行小修维护，造成公路养护资金紧张的局面。
建议和改进措施 

1.随着人民群众对公路运行环境要求的不断提高，我局对公路养护的频率和资金投入也不断加大。但公路养护经费已多年未提高，在目前公路养护材料和人工成本也有较大增加的情况下，我局建议稳步增加年度公路养护经费。

2.逐年分批对我区主干道老旧公路安排公路大中修。
