
昆明市盘龙区交通运输局2021年农村公路养护项目

项目名称

2021年农村公路养护项目

立项依据

无

项目实施单位

单位名称:昆明市盘龙区交通运输局

组织机构代码：11530103770455183L
地址：昆明市北京路481号
联系电话：63163161

法人代表：车翔
经费来源：区财政

单位概况：根据《昆明市盘龙区人民政府办公室关于印发<昆明市盘龙区交通运输局主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（盘政办通〔2010〕127号），设立昆明市盘龙区交通运输局为区人民政府工作部门，正科级。

区交通运输局共设置6个内设机构：党政综合办公室、公路规划建设科、公路养护管理科、安全管理科、质量监督站、路政管理大队。

下属股级事业单位1个：盘龙区公路建设养护管理处；科级参公管理单位2个：盘龙区公路路政管理大队、盘龙区停（洗）车场管理处。

核定人员编制38人，其中：行政编制7人，工勤编制2人，参公管理14人，事业编制15人；实有在职在编29人，其中：行政编制10人，机关工勤编制4人，参公管理4人，事业编制11人，均为财政全供养。

退休4人。 

车辆编制4辆，实有车辆3辆。
项目基本概况

盘龙区现有养护总里程686.536公里，其中县道62.1公里，乡道129.392公里，乡道258.264公里，村道298.88公里。

该项目是对我区主要县乡道路进行公路小修及预防性养护，按照县道县养，乡村道路街道办事处管养的原则，我区的县道由我局通过单价招标的方式，公开选取施工单位进行养护。我区的乡道按照《昆明市盘龙区2021年度农村公路管理养护目标责任书》等文件，将乡道、村道的公路养护经费拨付属地街道办事处管养进行公路管理养护。
项目实施内容

1、对金浑公路、嵩阿线、白小线、昆绥线等道路进行小修养护。

2、对我区县、乡道路，如金浑公路、嵩阿线、白小线、小双公路、双松公路等进行沥青路面灌封处理。

3、完成领导临时安排的工作、12345等投诉件、大气污染防治工作和巡查中发现的临时问题的养护工作。

4、拨付街道办事处半年的公路养护补助经费，由各街道办事处整合资金负责对辖区内的乡道、村道进行养护。

资金安排情况

公路小修保养单位完成约300万元的小修养护、投诉件等问题处理的工程费。
    2、拨付街道办事处公路养护补助经费支出约130万元。
项目实施计划

	盘龙区2021年小修及日常养护工作计划

	序号
	项目名称
	计划资金（万元）
	资金渠道
	计划工期
	备注

	1
	寺瓦路小修
	10
	省、市、区养护资金
	3月-6月
	

	2
	全区沥青主干道进行裂缝灌缝
	20
	省、市、区养护资金
	4月-7月
	

	3
	金浑公路小修
	40
	省、市、区养护资金
	3月-11月
	

	4
	厂前线小修
	10
	省、市、区养护资金
	3月-6月
	

	5
	嵩阿线小修
	40
	省、市、区养护资金
	3月-6月
	

	6
	白小线小修
	60
	省、市、区养护资金
	3月-6月
	

	7
	昆绥线小修
	40
	省、市、区养护资金
	3月-11月
	

	8
	金钟村石拱桥危桥改造
	50
	省、市、区养护资金
	3月-6月
	

	9
	领导临时安排的工作、12345等投诉件、和巡查中发现的临时问题的养护工作
	20
	省、市、区养护资金
	1月-12月
	

	10
	设计、监理费用
	10
	省、市、区养护资金
	1月-12月
	

	11
	向各街道办事处支付乡道、村道路小修及日常养护养护资金
	130
	省、市、区养护资金
	1月-12月
	

	12
	预留支付往期养护尾款
	48
	省、市、区养护资金
	1月-12月
	

	
	合计资金
	478
	
	
	

	收
	区补资金158万元，省、市补助资金约320万元，共计约478万元。


项目实施成效

根据与昆明市交通运输局签订的《昆明市年农村公路养护管理目标责任书》，我区公路养护考核工作已连续六年（2015年、2016年、2017年、2018年、2019年、2020年）排名全市第一，并连续六年受到了云南省公路局养护县级工作先进单位荣誉称号的表彰。2019年还被昆明市总工会授予“工人先锋号”的荣誉称号。
项目绩效目标表

	2021年区本级项目支出绩效目标表

	单位名称：昆明市盘龙区交通运输局
	
	
	
	

	项目名称
	项目目标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值
	度量单位
	指标内容
	绩效指标值设定依据及数据来源

	  农村公路养护经费
	实现“有路必养”，列养率达100%的目标。
	产出指标
	时效指标
	养护工作完成及时率
	100
	%
	根据公路养护完成时效
	养护计划

	
	
	效益指标
	社会效益指标
	通行条件
	有所改善
	
	道路养护对群众出行条件的影响
	工作目标

	
	
	产出指标
	质量指标
	管养达标率
	100
	%
	管养符合道路及桥梁养护要求
	道路养护相关要求

	
	
	产出指标
	成本指标
	预算完成率
	100
	%
	公路养护经费预算完成情况
	工作要求

	
	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	群众满意程度
	90
	%
	群众对养护工作的满意度
	工作目标

	
	
	产出指标
	数量指标
	农村公路管养率
	100
	%
	将全区686.536公里农村公路，64座公路桥梁全部纳入养护计划
	交通部电子地图数据库中全盘龙区的农村公路、桥梁。农村公路670.279公里及62座中、小型公路桥梁养护。县道由我局养护科实施养护，乡道和村道由属地街道办事处负责养护，我局每季度根据与街道办事处签订的养护责任书要求进行养护工作考核。


