
附件4
昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处

2022年道桥维修养护经费项目

1、 项目名称

道桥维修养护经费
2、 立项依据

（一）行业规范标准：

《城镇道路养护技术规范》（CJJ 36-2016）：4.2.7 日常巡查中发现下列情况之一时，巡查人员应立即设置警示防护标志并上报，在现场监视直至应急处置人员到场；相关部门立即启动应急预案。

1.道路出现异常沉陷、空洞；2.路面出现大于100mm的错台；3.敬爱、雨水篦子丢失；4.路面出现严重积水、结冰等严重影响道路正常使用的现象。

《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）：3.0.10 城市桥梁养护应制定各类城市桥梁突发事件及防治自然灾害应急预案，组织建立应急队伍，配备应急物资，并应定期演练。

（二）文件依据：《昆明市城市道路管理条例》、《昆明市城市道路养护维修管理办法》、《昆明市城市桥梁（隧道）安全运行专项治理工作实施方案》。

（三）项目可行性：根据盘龙区市政基础设施建设管理处所管辖的道路桥梁设施的建成年代，规模、交通流量及道路桥梁病害发展、道路桥梁检测结果及日常巡查工作。

3、 项目实施单位

单位名称：昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处

组织机构代码：12530103770451529P

地址：昆明市盘龙区王旗营金领地大厦8层

联系电话：0871-64985790

法人代表：高中献

经费来源：财政拨款

单位概况：昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处是区住建局下属的全额拨款事业单位，是盘龙区市政工程建设管理和市政设施管理维修养护的职能单位。
4、 项目基本概况

根据《城镇道路养护技术规范》、《城市桥梁养护技术标准》等法规及我处现管养城市道路桥梁设施现状，并结合近年来省、市、区的统一部署，全力配合我区“创文”工作、2022年“COP15”大会（第二阶段）市政基础设施的工作要求，城市井盖紧急处置、城市道路空洞检测处置、涉及职能工作的舆情处置等超出日常维护计划外的临时性工作任务具有突发性、临时性、时效性、特殊性，我处认真对标职能工作，积极找短板，补漏洞，制定专项工作方案，及时消除安全隐患，确保辖区内的道路桥梁设施完好，畅通。

5、 项目实施内容

按照城市道路精细化管理要求，保障城市道路管理领域突出问题能及时得到解决，市民对城市道路管理的满意度进一步提高。强化主体责任，加强道路设施应急抢修效率化及“养早、养小、养勤”的养护理念，2022年盘龙区市政道路桥梁临时处置维护专项工作涵盖203条城市道路、81座各类桥梁及附属设施。
6、 资金安排情况

2022年盘龙区市政道路桥梁临时处置维护专项工作涵盖203条城市道路、81座各类桥梁及附属设施。本项目预估价约为：100万元（人民币大写：壹佰万元）。具体详见《2022年盘龙区市政道路桥梁临时处置维护专项资金测算表》附表1。

因临时处置任务的特殊性，该项目资金采取一年一次的拨付方式，根据审计结算金额在2022年11月30日前全部付清。
7、 项目实施计划

根据临时、突发处置任务情况，制定专项工作实施方案，及时消除安全隐患，确保辖区内的道路桥梁设施完好，畅通。
8、 项目实施成效

为全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，推动昆明发展、减量发展、创新发展、高质量发展、以人民为中心的发展，完善城市道路管理体系，下绣花功夫提高城市精细化管理能力，着力解决我区城市道路管理突出问题，不断提升城市环境质量、人民生活质量和城市竞争力，不断提升市民对城市管理的满意度，为推动城市更新和转型发展、建设国际一流的和谐宜居之城提供坚强保障。

9、 项目绩效目标表

具体详见《昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处2022年项

目支出绩效目标表》附表2。
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附表1
2022年盘龙区市政道路桥梁临时处置维护专项资金测算表

	规格
	数量
	资金估算
	备注

	各类标志牌
	30块
	3万
	

	交通隔离栏（h=110cm）
	500米
	20万
	

	交通隔离栏（h=75cm）
	500米
	12.5万
	

	交通警示柱
	300根
	0.5万
	

	各类钢制交通隔离墩
	50个
	1.5万
	

	D700防沉降井盖
	60套
	12万
	

	D700混凝土井盖
	50套
	0.5万
	

	道路桥梁应急处置
	
	40万
	

	特种设备租赁
	
	10万
	桥梁检测车、登高车、雷达检测车等

	合计
	
	100万
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	昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处2022年项目支出绩效目标表

	项目名称
	项目目标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值
	度量单位
	指标内容
	绩效指标值设定依据及数据来源

	  道桥维修养护经费
	根据《城镇道路养护技术规范》、《城市桥梁养护技术标准》等法规及我处现管养城市道路桥梁设施现状，并结合近年来省、市、区的统一部署，全力配合我区“创文”工作、2022年“COP15”大会（第二阶段）市政基础设施的工作要求，城市井盖紧急处置、城市道路空洞检测处置、涉及职能工作的舆情处置等超出日常维护计划外的临时性工作任务具有突发性、临时性、时效性、特殊性，我处认真对标职能工作积极找短板，补漏洞，制定专项工作方案，及时消除安全隐患，确保辖区内的道路桥梁设施完好，畅通。
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	群众满意度
	90
	%
	服务对象对项目实施情况的满意程度
	问卷调查

	
	
	效益指标
	社会效益指标
	道路桥梁运行状态
	安全
	　
	保障辖区内的城市道路桥梁完好和安全运行
	《城市桥梁养护技术规范》、《城市桥梁检测规范》及相关规范

	
	
	产出指标
	质量指标
	资金使用合规率
	100
	%
	资金使用合规率=（正确使用资金金额/年度预算资金）*100%
	项目支出明细

	
	
	产出指标
	成本指标
	预算执行率
	95
	%
	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。反应项目资金完成情况
	项目收支明细账、预算批复

	
	
	产出指标
	时效指标
	经费资金支付时间
	2022年11月以前
	年
	该项费用的支付时间
	招标文件中工期承诺

	
	
	产出指标
	成本指标
	总价控制
	100
	万元
	该项目总价
	《城市桥梁养护技术规范》、《城市桥梁检测规范》，《2022年盘龙区市政道路桥梁临时处置维护专项资金测算表》。

	
	
	效益指标
	社会效益指标
	道路桥梁临时应急处置水平
	逐步提高
	　
	提高城市桥梁临时应急情况的处置水平
	《城市桥梁养护技术规范》、《城市桥梁检测规范》及相关规范

	
	
	产出指标
	数量指标
	符合技术规范指标
	2
	项
	符合规范的数量
	《城镇道路养护技术规范》、《城市桥梁养护技术规范》

	
	
	产出指标
	数量指标
	道路数量
	203
	条
	辖区内道路养护数量
	《城市桥梁养护技术规范》、《城市桥梁检测规范》、《盘龙区市政基础设施建设管理处管养设施量统计表》

	
	
	产出指标
	时效指标
	临时任务处置完成时间
	2022年11月以前
	年
	临时应急工作完成的时间规定
	招标文件中工期承诺

	
	
	产出指标
	数量指标
	桥梁数量
	81
	座
	辖区内桥梁养护桥梁数量
	《城市桥梁养护技术规范》、《城市桥梁检测规范》、《盘龙区市政基础设施建设管理处管养设施量统计表》
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