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2020年农村公路应急抢险项目

支出绩效自评报告

一、项目绩效跟踪实施的概况
(一)项目慨况

农村公路应急抢险资金为长期延续项目。按照国家、省、市的相关规定，为保障全区公路的安全畅通公路设施的正常运转，发挥交通基础设施对国民经济和社会发展的拉动和保障作用，确保农村公路抢险项目顺利实施盘龙区政府2020年对农村公路应急抢险配套资金150万元，根据2020年10月前水毁公路施工设计图，共计23处抢险，概算为201万元，经施工中标单位2020年1月开始抢险施工，于2020年12月各抢险加固工程按施工设计图已全部完工，竣工验收后预计2021年5月报审，通过抢险工程的实施，保证了我区道路保通任务和村民的安全出行。

抢险工程建设程序上，建设单位按照公路工程建设程序的有关规定落实了项目设计、单价招投标、工程施工监理招投标，相关办事处及村委会共同对工程实施监管、合同管理等各项工作，为工程建设顺利实施奠定了基础。

抢险工程质量管理按照《公路工程质量管理办法》的要求，区交通运输局的领导下建立了“政府监督、社会监理、企业自检”的三级工程质量管理体系。

工程管理单位在工程建设中严格遵照有关法律、法规、技术规范和合同文件组织设计、监理和施工，做到开工前对设计图纸会审和技术交底；施工中定期、不定期对工程质量进行检查；对施工出现的质量问题及时纠正；对施工的各项目质监单位进行检测，完工后建立、健全了项目档案。

设计单位能够按合同规定及时提供施工图纸，工程开工前做好设计的技术交底工作，施工中及时解决设计变更的有关问题。

施工由项目经理、技术负责人、质检工程师组成施工现场质量保证体系，在施工中基本做到按施工规范施工，按施工工艺、施工流程作业，质量保证资料齐全，工程质量合格的目的。

监理单位按照工程建立规范的要求把工程质量控制作为监理工作的核心，严格施工前、施工中、施工后的质量控制程序的“审查、核查、检查”工作，驻地监理吃住工地，总监或其代表定期、不定期深入工地检查，及时监督施工质量。

应急抢险工程作为盘龙区共享社会成果，构建和谐盘龙，建设社会主义新农村的重大举措，我局对下拨的每一笔资金都进行跟踪，确保资金专款专用，确保资金落实到位。并对工程施工全过程进行跟踪监督、指导，即时组织交工验收，确保工程质量。

(二)绩效目标


保质、保量按时完成盘龙区所有干线公路公路水毁修复及应急抢修工程，将公路上存在的安全隐患及时消除，改善及提高公路的通行能力及通行质量，确保我区公路路况良好及安全通行。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的 

通过开展2020年盘龙区干线公路水毁修复及应急抢修资金绩效评价，全面掌握我区公路水毁修复及应急抢修资金实施情况，不断总结经验，进一步规范教育队伍建设专项经费管理、强化支出责任，提高财政资金使用效益，为以后年度财政预算安排教育队伍建设专项经费提供决策参考依据。

（二）绩效评价内容

绩效评价的内容包括：2020年盘龙区农村公路水毁修复及应急抢修资金绩效目标的设定情况、资金的投入和使用情况、为实现绩效目标制定的制度和采取的措施、绩效目标的实现程度及效果以及其他绩效情况。

（三）绩效评价方法   

 根据本次绩效评价的目的和内容及项目的具体情况，本次绩效评价主要采取了比较法，通过绩效目标与实际效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标的实现程度。

（四）绩效评价实施过程

根据盘财绩[2020]1号件的要求，2020年由单位财务科牵头，组成了由各相关业务科及财务科为主的绩效评价自评工作组，对绩效评价工作进行了分工布置，从项目立项、资金落实、项目实施情况、项目绩效及目标实现情况等逐项准备相关资料。然后在收集了项目资料的情况下再开展评价，对2020年盘龙区公路水毁修复及应急抢修资金的投入、使用情况，财务记录及相关项目资料逐一进行核实。对资金管理制度进行收集与了解；通过查阅资金的账务明细，综合了解资金使用情况，审核支出的合法合理性和原始凭证的真实性、完整性以及单位授权，核实财务制度的健全性、资金使用合规性及财务监控的有效性；结合资金的使用情况和执行情况，评价项目实际完成率、完成及时率。最后按照盘财绩[2020]1号件，从项目资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等方面进行评价，最终形成评价结论。

三、评介结论和绩效分析

2020年盘龙区公路应急抢险应急抢修资金150万元已及时足额拨入，项目资金至2020年11月全部拨付，基本能够及时支付。农村公路水毁修复及应急抢修工程工作开展以来，我单位严格按照法定建设程序报批建设，严格执行工程招投标、施工图审查、委托监理、质量安全监督、施工许可等建设程序，落实项目法人制、合同管理制、工程招标制、工程监理制的规定，确保干线公路修复及应急抢修项目有序进行。严格执行了建设工程质量验收规范，加强材料进场检验、工序检查和验收，确保施工质量。在保证质量的前提下完成施工目标任务。

通过项目实施，将公路上存在的安全隐患及时消除，改善及提高公路的通行能力及通行质量，确保我州公路路况良好及安全畅通，方便群众出行，降低运行成本，对盘龙经济的发展起到积极的推动作用。根据评价小组评价打分为95分，等次为优。

四、成本效益分析

盘龙区政府2020年对农村公路应急抢险配套资金150万元，按工程施工合同和工程进度，分三次支付2020年抢险工程进度款，第一次支付139.6974万元；第二次支付2020年抢险监理费共计3.5435万元，第三次支付2020年抢险设计费共计6.7591万元。从资金的使用方向、支出结构和项目资金的管理上都合理，达到了经济效益与社会效益的统一。

五、主要的经验及做法、存在的问题和建议

（一）发现的问题主要

1、部分项目虽于2020年基本完成，但项目完工未及时决算验收(定于2021年5审计) ，造成决算后资金延续使用2021年的预算资金。

2、我区需要修复的公路多，险情复杂，公路建设资金缺口比较大，资金投入不足，特别是配套资金投入不足，制约了我区交通的快速发展，亦制约了我区经济的发展。

（二）建议

1、建议项目完成后及时审计和结算，尽快将资金落实到项目，切实提高资金使用效益。

2、建议加大资金投入，破解我区公路交通建设资金不足难题。要积极向上争取资金，加大各级财政对我区公路建设项目的资金投入，积极向上级汇报，同时要拓宽融资渠道，积极搭建融资平台，多方筹措资金，加快公路交通基础设施建设。

