附件2：道桥维修养护项目支出绩效评价共性指标体系框架
	一级

指标
	二级指标
	三级指标
	四级指标
	分值
	得分
	指标解释
	评分标准
	数据来源

	A.项目决策（20%）
	A1.项目立项（8%）
	A11.与部门中长期规划目标适应性
	A111.与部门中长期规划目标匹配性
	1
	1
	考察项目与部门中长期目标是否匹配
	匹配，得满分；不匹配，不得分
	2019、2020、2021道桥维修养护计划

	
	
	A12.立项依据充分性
	A121.与市政府相关规划、决策匹配性
	2
	2
	考察项目是否符合区政府相关发展规划和政府决策
	符合，得满分；不符合，不得分。
	昆明市城市道路养护维修管理办法

	
	
	
	A122.与部门职责适应性
	1
	1
	考察项目是否与部门职责密切相关。
	是，得满分；否，不得分。
	部门职责文件

	
	
	A13.项目立项规范性
	A131.前期调研情况
	2
	2
	考察项目立项是否经过前期调研。
	是，得满分；否，不得分。
	相关规范，日常巡查资料

	
	
	
	A132.立项程序规范性
	2
	2
	考察项目的申请、设立过程是否符合相关要求。
	是，得满分；否，不得分。
	相关规范

	
	A2.项目目标（12%）
	A21.绩效目标设定的合理性
	A211.绩效目标相关性
	2
	2
	考察设定的绩效目标是否与事业发展规划相关。
	是，得满分；否，不得分。
	绩效目标申报表、年度工作计划

	
	
	
	A212.绩效目标完整性
	2
	2
	考察设定的绩效目标是否完整地反应预期产出和效果
	是，得满分；否，不得分。
	绩效目标申报表、年度工作计划

	
	
	
	A213.目标与预算的匹配性
	2
	2
	考察设定的绩效目标是否与年度预算相匹配。
	是，得满分；否，不得分。
	绩效目标申报表

	
	
	A22.绩效指标设定的明确性
	A221.指标细化分解情况
	3
	3
	考察是否将绩效目标细化分解为清晰、可衡量的绩效指标。
	是，得满分；否，不得分。
	绩效目标申报表

	
	
	
	A222.指标与目标的匹配性
	3
	3
	考察设定的绩效指标是否与年度工作任务相对应。
	是，得满分；否，不得分。
	绩效目标申报表、年度工作计划

	B.项目管理（20%）
	B1.投入管理（4%）
	B11.预算编制合理性
	　
	2
	1.5
	考察预算编制是否充分、合理的预计项目支出并完整反应
	合理得满分；存在一项不合理，扣0.5分，扣完为止
	预算申报、预算批复

	
	
	B12.预算执行率
	　
	2
	1.9
	考察项目预算执行的进度。预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100%
	预算执行率95%以上，得满分；低于95%，每下降1%扣权重的1%；预算执行率60%以下，不计分。
	绩效目标申报表、支付指令、合同、财务凭证

	
	B2.财务管理（6%）
	B21.资金使用情况
	　
	2
	2
	考察项目资金使用是否符合预算批复的用途，是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	合规，得满分；存在一项不合规，扣1分，扣完为止。
	绩效目标申报表、支付指令，合同、财务凭证

	
	
	B22.财务管理制度健全性
	　
	1
	1
	考察项目的财务制度是否健全、完善、有效。
	a.是否已制定或具有相应的财务管理办法；                         b.项目财务管理办法是否符合相关财务会计制度的规定；                                              c.是否存在需要完善的风险控制环节。                            符合所有条件，得满分； 一项不符合，扣0.5分，扣完为止。
	财务管理制度

	
	
	B23.财务监控有效性
	B231.资金拨付程序完整性
	1
	1
	考察资金拨付是否具有完整的审批程序和手续，是否符合相关制度规定。
	资金拨付申请、审批手续完整，得满分；存在一例手续不完整，不得分。
	支付申请单、支付指令

	
	
	
	B232财务制度执行有效性
	2
	2
	考察是否存在违反相关财务管理制度的情况。
	不存在，得满分；存在1例，不得分。
	财务管理制度、访谈、会计凭证

	
	B3.项目实施（10%）
	B31.项目管理制度健全性
	B311.项目实施单位管理制度健全性
	1
	0.6
	项目实施单位为保障项目顺利实施制订的与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效。
	制订相关制度或采取措施，得满分；制度不完善或者措施不明确，得权重的60%；没有相关制度或措施，不得分。
	管理制度汇编、巡查记录

	
	
	
	B312.管理方监管措施健全性
	1
	0.7
	考察项目主管部门为保障项目顺利实施采取的监管措施是否明确，是否存在需要完善的风险控制环节。
	监管措施明确、完善，得满分；每存在一项需要完善的风险控制点，扣权重的30%，扣完为止。
	管理制度汇编、巡查记录

	
	
	B32.项目管理制度执行有效性
	B321.项目实施单位管理制度执行情况
	1
	0.6
	考察项目实施单位制订的管理制度是否有效执行。
	有效执行，得满分；部分执行，得权重的60%；未执行，不得分。
	管理制度汇编、巡查记录

	
	
	
	B322.监管措施执行情况
	2
	1
	项目主管部门所制订的监管措施是否有效执行。
	有效执行，得满分；部分执行，得权重的50%；未执行，不得分。
	管理制度汇编、原材料、半成品出产合格报告（证书），现场抽检试验报告。

	
	
	
	B323.合同执行情况
	1
	1
	考察与项目相关的合同是否有效执行。
	有效执行，得满分；部分执行，得权重的60%；未执行，不得分。
	工程数量签证

	
	
	
	B324.台账记录规范性
	2
	2
	考察项目实施过程中的相关台账记录是否完整，并符合要求。
	规范，得满分；部分规范，得权重的60%；不规范，不得分。
	台账记录

	
	
	B33.政府采购规范性
	B331.采购方式合规性
	1
	1
	考察采购方式是否符合中央、省、市、区的相关要求。
	符合相关要求，得满分；一项不符合，不得分。
	采购相关合同

	
	
	
	B332.采购流程规范性
	1
	1
	考察采购流程是否符合相关规定。
	符合相关要求，得满分；一项不符合，不得分。
	采购相关合同

	C.项目绩效（60%）
	C1.项目产出（45%）（说明：该指标主要反映部门（单位）项目工作任务的完成情况。三、四级指标以 XX年度污泥厂经费支出绩效评价为例设置，供各部门（单位）参考。各部门（单位）在绩效自评工作中要结合项目特征设置个性化的三、四级指标。）
	C11.数量指标
	C111.工程量完成情况
	15
	15
	考察是否按照年度维护计划的工程量完成。
	全部处理，得满分；未完成一项，扣权重的2%，扣完为止。
	年度工作计划，工程数量签证

	
	
	
	C112临时新增工程量完成情况
	15
	15
	考察是否按新增要求的工作量完成
	全部完成，得满分。未完成一项，扣权重的10%，扣完为止。
	工程数量签证

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	C12. 项目质量完成情况
	C121.主要原材料、半成品合格情况
	9
	9
	主要原材料、半成品产品是否合格
	有合格证明，得满分，部分缺失得权重的50%；无证明资料，不得分。
	合格证书或出产合格检验报告

	
	
	
	C122.现场抽检试验报告情况
	2
	2
	现场抽检试验报告是否齐全
	有资料，得满分，无资料，不得分。
	检测机构出具的检测报告

	
	
	
	C123.现场抽检情况
	2
	2
	现场抽检是否执行
	有效执行，得满分；未执行，不得分。
	工序质量检验表

	
	
	
	C124. 综合质量评价情况
	2
	2
	综合质量评价报告是否出具
	有效执行，得满分；未执行，不得分。
	质量评价报告

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	C2.项目效益（15%）（说明：该指标主要反映部门（单位）项目的实施效果。三、四级指标以XX年度污泥厂经费支出绩效评价为例设置，供各部门（单位）参考。各部门（单位）在绩效自评工作中要结合项目特征设置个性化的三、四级指标。）
	C21.社会效益
	C211满足市民安全出行的需要为社会经济建设提供有力保障
	15
	15
	考察是否发生因道路桥梁设施破损未及时处置而造成市民无法正常出行的现象。
	满足市民安全出行的需要得满分，存在一次不能满足的情况，扣权重的2%，扣完为止。
	工作台账、回访记录

	合计
	100%
	　
	　
	100分
	97.3分
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