
盘龙区社会事业促进科2021年支出绩效自评报告

一、项目概率
根据《昆明市财政局 昆明市农业农村局关于下达2021年中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金的通知》（昆财农〔2021〕136号）要求2021年上级下达我区规模较大自然村和“九湖”流域、赤水河流域卫生公厕改建任务22座，每座补助10万元，共计220万元，现已全部完成。
2、 绩效目标
（一）资金投入情况分析
根据《昆明市财政局 昆明市农业农村局关于下达2021年中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金的通知》（昆财农〔2021〕136号）要求，资金用于2021年公厕改建，组织3个街道改建任务，其中：双龙街道2座、阿子营街道17座、滇源街道9座，每座补助10万元，共计220万元。
    （二）绩效目标具体计划
截止2021年12月10日，22座自然村卫生公厕改建已完成，推动了农村公厕管理服务提升，以改造、提档、升级为重点，坚持改造建设、服务提升、资源挖掘，切实解决存在的农村公厕脏、乱、差、少、偏等突出短板，实现全区范围农村公厕布局科学、数量合理、质量提升、管理规范、群众满意。到2021年底，每个行政村规范化农村公厕全覆盖，厕所污水得到有效处理，长效管护机制基本建立。
   （三）项目产出情况
    1.产出数量方面。改建常住户100户以上自然村、实现有1座以上卫生公厕全普及。
    2.产出质量方面。围绕我区提升农村人居环境行动，按照公厕“清洁卫生、经济适用、维护方便、不污染公共水体”的原则改造建设卫生公厕，改造后实现有墙、有冲水及粪污无害化处理设施，厕内清洁无蝇蛆，基本无臭味。
    3.产出时效方面。各街道公厕提升改造目标完成时间2021年年底，改造工作完工目标完成率100%。
    三、评价结论和绩效分析
    通过参照绩效评价指标体系框架进行各项指标评分，认为厕所革命改造建设项目立项依据充分，实施过程中各项管理制度健全，资金支出手续完善，经济效益、社会效益和环境效益较好。
    按照《盘龙区2021年农村厕所革命财政奖补资金使用方案》、《财务管理制度》和《财政专项资金管理办法》以及相关规定要求，每座公厕10万元的标准，截止2021年12月13日，已支付完成改建22座公厕补助资金220万元。严格坚持“资金跟着项目走、拨付跟着进度走”的原则，把握资金投向，严格执行项目资金加强使用的跟踪，防治和杜绝挤占、挪用资金为的发生。
    四、主要经验做法
    （一）改建方式推进，坚持因地制宜，分类指导。采用复合当地实际的改建模式。
    （二）强化督导检查，严格规范工作程序。定期对建设进展情况和达标情况进行督查，坚持做好技术指导服务工作，注重档案资料收集，对每个阶段收集到的资料认真进行审核，齐全完备后逐步归档，确保建设档案资料齐整、真实、规范。
    五、存在的问题
    （一）农户改厕积极性还有待提高。存在部分农户对卫生厕所、无害化卫生厕所分不清，认为卫生厕所就是无害化卫生厕所的情况。
[bookmark: _GoBack]（二）对管护人员的培训不够。为有效提高公厕环境卫生及服务质量，并着力提升公厕管理人员工作积极性和服务意识，提高公厕管理人员生活待遇水平，各街道参照《昆明市城市环境卫生作业规范》、《昆明市环境卫生质量与作业服务质量标准》等制度规定，对辖区内农村公厕人员进行培训考核，实际无法达到预期效果，在管理及服务上存在不足。
    六、改进措施及建议
   （一）常态化开展“回头看”。定期不定期、分阶段开展“回头看”，认真分析解决，坚持即知即改、分类施策、及时提升、及时总结，切实实现农村改厕工作安全利民、有效使用的目标。
   （二）建立健全长效机制。按照“有机构、有队伍、有制度、有设施、有督导检查”的措施，进一步健全完善全区农村改厕后期管护长效管理机制。
    七、绩效自评结果拟应用和公开情况
     我区厕所改造建设项目绩效目标明确，管理制度完善，保障措施到位，资金拨付规范，数量指标、质量指标实现预期目标，拟及时按绩效指标客观自评，并把自评结果在公开栏上公开，接受广大农民群众的监督。
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