附件5：项目支出绩效评价报告

2021年林业改革发展资金（森林抚育）项目支出绩效自评报告

部门名称（公章）：	盘龙区农业农村局

项目单位：

主管部门： 盘龙区农业农村局

项目名称： 2021年林业改革发展资金（森林抚育）

绩效自评日期： 2022年4月18日

2022年4月

评价小组成员：

| 评价小组 机构职位 | 姓名 | 职务/职称 | 所属 单位/处室 | 签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 组长 | 冯瑞锦 | 副局长 | 区农业农村局 |  |
| 副组长 | 李安庆 | 科长 | 林草资源科 |  |
| 成员 | 曹小琼 |  | 林草资源科 |  |
| …… |  |  |  |  |
| 报告撰写人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 评价工作负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |

目录

摘要

一、 项目基本情况

（一）项目立项背景

（二）项目立项依据

（三）项目实施内容

（四）项目实施计划及完成情况

（五）项目的组织及管理

（六）项目绩效目标

二、绩效评价工作情况

(一)评价的目的和依据

(二)绩效评价工作方案制定过程

(三)绩效评价原则、评价方法等

(四)绩效评价实施过程

(五)绩效评价的局限性

三、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

(二)绩效分析

四、项目主要经验及做法、存在的问题和建议

(一)主要经验及做法

(二)存在的问题

(三)建议和改进措施

五、附件

附件一：指标体系

附件二：基础数据表

附件三：访谈记录

附件四：问卷调查分析报告

附件五：……

2021年林业改革发展资金（森林抚育）项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.立项背景及目的

根据《昆明市财政局 昆明市林业和草原局关于下达2021年中央财政林业改革发展资金的通知》（昆财农﹝2021﹞9号）文件，2021年度下达我区森林抚育任务3万亩，安排补助资金600万元（每亩补助200元）。

2.项目实施情况

盘龙区天然林资源保护工程2021年度（集体）森林抚育任务24530亩。分布在4个街道：滇源街道办事处7636亩、阿子营街道办事处14667亩、龙泉街道办事处1232亩和双龙街道办事处995亩，以及云南省自然中心林区5470亩。共计30000亩。

项目委托昆明霖华林业社会化服务有限公司作为技术支撑单位进行作业设计，《盘龙区天然林资源保护工程2021年度森林抚育作业设计（集体）》、《盘龙区天然林资源保护工程2021年度森林抚育作业设计（自然中心）》，文本通过专家评审并获得市林草局批准实施。盘龙区2021年森林抚育项目委托盘龙区农业发展投资有限公司实施。

项目于2021年10月底按照作业设计要求完成30000亩抚育任务,并通过市级验收。

- 资金来源及使用情况

- 根据《昆明市财政局 昆明市林业和草原局关于下达2021年中央财政林业改革发展资金的通知》（昆财农﹝2021﹞9号）文件，2021年度下达我区森林抚育任务3万亩，安排中央补助资金600万元（每亩补助200元）

4.组织及管理情况。包括项目组织情况、项目实施流程、资金拨付流程

昆明市人民政府与盘龙区人民政府签订了“昆明市天然林资源保护工程目标责任状”；盘龙区成立了“盘龙区天然林资源保护工程二期领导小组”，下设办公室在盘龙区农业农村局，负责天然林资源保护工程二期日常工作，区农业农村局分管领导兼任办公室主任，工程办公室人员2人，工作经费基本保障，制度建设完善，工程档案信息管理完备。

⑴.作业设计费

我局委托云南领律招标有限公司，通过竞争性磋商，确定昆明霖华林业社会化服务有限公司作为作业设计技术服务单位，中标价为40万元，并签订《盘龙区2021年度天然林资源保护工程森林抚育作业设计编制合同》。即合同金额40万元。2021年6月，已一次性拨付作业设计费。

⑵.抚育施工补助

为保障2021年森林抚育项目顺利实施，便于项目管理，并达到森林抚育效果，经报请区政府同意，区农业农村局委托区农投公司实施，并与昆明市盘龙区农业发展投资有限公司签订了《盘龙区2021年森林抚育工程委托实施合同》。资金拨付严格按《盘龙区天然林资源保护工程2021年度森林抚育项目委托实施合同》，合同金额560万元。按照合同约定，分三次拨付，第一笔拨付合同金额的40%计224万元，第二笔30%计168万元，第三笔30%计168万元。

（二）绩效目标。

1.总目标

根据盘龙区天保工程森林抚育实施方案，完成森林抚育面积为30000亩。

2.年度目标

完成森林抚育面积为30000亩。

二、评价结论和绩效分析

1.评价结果

盘龙区森林抚育任务为30000亩，年度完成森林抚育面积为30000亩。完成下达任务的100%。

2.主要绩效

（1）项目实施的经济、社会效益分析

一定程度上解决水源区劳动力就业问题，增加林农收入，维护林区稳定。

（2）项目实施的生态效益分析

盘龙区森林覆盖率由2006年的50.75%（不含滇源、阿子营街道），到2020年达到64.42%（包含滇源、阿子营街道），盘龙区天然林二期保护工程的开展，为森林涵养水源，水土保持，发挥了巨大的生态效益，生态环境明显改善。

（3）项目实施的可持续影响分析

盘龙区天保工程森林抚育项目的开展，功在当代，利在千秋，将对盘龙区社会经济发展可持续发展、保障林区稳定起到巨大作用。

三、成本效益分析

严格按照《天然林资源保护工程财政专项资金管理办法》（财农﹝2011﹞138号）、《云南省天然林资源保护工程财政专项资金管理实施细则》（云财农﹝2012﹞3号）做好专项资金使用管理，做到专款专用。

四、主要经验及做法、存在的问题

（一）主要经验及做法

盘龙区2021年森林抚育项目委托盘龙区农业发展投资有限公司实施。一是对森林抚育剩余物采取平铺或归堆方式处理，对抚育剩余物进行清理，减少了森林火灾发生及病虫害传播的风险；二是采取由委托单位实施的方式，抚育效果较好，有利于监管和上级部门验收；三是解决剩余物得到很好的利用。

（二）存在的问题

1、天保二期工程涉及面广，项目门类繁杂，盘龙区工作人员业务素质能力有待提高。

2、项目经费少，导致很多工作难于开展。

3、森林防火期与抚育间伐作业时间冲突，导致森林抚育项目工作进展较慢。