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昆明市盘龙区机关事务管理服务中心
公园综合管理经费项目支出绩效自评报告

[bookmark: _Toc21999]摘要
1、 [bookmark: _Toc27318]项目概况
（1） [bookmark: _Toc8460]项目立项背景及目的
按照区政府2019年10月31日专题会议要求，白邑寺公园绿化管养等服务交由我中心负责管理，白邑寺公园绿地绿化面积为32146.81㎡。按照区政府2014年第88期会议纪要，田溪公园的日常管理维护工作交由我中心负责管理，2017年由于进行昆明市污水处理厂建设，目前还需负责剩余片区的绿化管养。
（二）预算收支情况
[bookmark: _Toc11128] 按照区委区政府相关工作安排，我中心负责管理白邑寺公园和田溪公园的综合管理工作。为确保各项工作的顺利开展，公园综合管理费用年初预算150.84万元，实际支出117.17万元。
2、 评价结论
1.评分结果
根据制定的绩效指标考评体系，本次绩效考核得分90分，绩效评价等级为优秀。
2.主要结论
[bookmark: _Toc8608]本项目不属于投资建设类项目，主要内容为我单位管理白邑寺公园、田溪公园绿化管养及基础设施的维修维护等工作。
3、 [bookmark: _Toc26064]经验、问题和建议
（一）主要经验及做法
[bookmark: _Toc12407]机关事务管理服务中心根据《盘龙区区级部门预算绩效自评管理暂行办法》《昆明市盘龙区财政局关于开展2021年度区级预算支出绩效自评工作的通知》（盘财绩〔2022〕2号）精神，进行了自评，通过前期调研工作，充分了解评价项目有关情况；通过查看资金使用情况，核实2021年白邑寺公园和田溪公园费用支出的合法性、合规性；通过分析目标完成情况，查找存在的问题及总结好的经验方法，较好的完成了自评工作。
（二）存在的问题
[bookmark: _Toc10578]白邑寺公园、田溪公园为开放式公园，绿化管养及安保保洁工作压力较大，且原有设施设备老化严重，更换的较多。 
（三）建议和改进措施
1.根据不同的服务对象，制定更加科学、合理、细致的考核评价体系，强化对各类服务人员的日常监管，切实提高服务水平。
2.积极探索向新型服务的模式，继续扩大机关后勤服务社会化程度，由服务提供者向监管者转变。


正文：昆明市盘龙区机关事务管理服务中心公园管养专项经费项目支出绩效自评报告

[bookmark: _Toc19773][bookmark: _Toc531033281]一、项目基本情况
（一）项目概况
1.项目立项背景及目的
按照区政府2019年10月31日专题会议要求，白邑寺公园绿化管养等服务交由我中心负责管理，白邑寺公园绿地绿化面积为32146.81㎡。按照区政府2014年第88期会议纪要，田溪公园的日常管理维护工作交由我中心负责管理，2017年由于进行昆明市污水处理厂建设，目前还需负责剩余片区的绿化管养。
2.项目实施情况
按照工作要求，完成了白邑寺公园、田溪公园绿化管养及基础设施的维修维护等工作。
3.项目资金来源及使用情况 
（1）项目经费来源
根据昆明市盘龙区财政局《关于下达盘龙区2021年部门预算的批复》（盘财〔2021〕1号）文件安排项目资金1508469元，资金来源全部为区级财政拨款。
（2）项目经费使用情况
截至2021年12月31日，公园管养专项经费支出1171796.39元，具体详见下表：
单位：元
	项目内容
	年初预算资金安排
	实际支出数
	预算执行率

	物业管理费
	588469
	541620.75
	77.68%

	维修（护）费
	380000
	215099.64
	

	劳务费
	40000
	40000
	

	委托业务费
	500000
	375076
	

	合计
	1508469
	1171796.39
	


 4.项目组织及管理情况 
[bookmark: _Toc12531]我中心负责白邑寺公园、田溪公园绿化管养及公园基础设施维修维护等各项工作。通过对资金支付、付款单据等相关原始资料的检查，本项目资金拨付审批手续完整，支出依据合规，未发现虚列套取、截留、挤占、挪用情况和超标准开支的情况。
（二）项目绩效目标
1.总目标
全面完成白邑寺公园、田溪公园绿化管养及公园基础设施维修维护等各项工作。
2.年度目标
[bookmark: _Toc9684][bookmark: _Toc17110][bookmark: _Toc9676]完成该区域绿化管养及基础设施维修维护等各项工作。二、绩效评价工作情况
(一)评价的目的和依据
1.评价目的
通过对项目实施以及财政专项资金使用情况的调研和评价，客观反映项目的实施状态、财政资金使用效益，总结项目成功经验，科学研判项目实施以及资金使用过程中存在的难题和局限，为进一步提升预算管理水平、提高公共服务质量、优化公共资源配置提供决策参考。
2.评价主要依据
（1）政府部门文件
《盘龙区区级部门预算绩效自评管理暂行办法》《昆明市盘龙区财政局关于开展2021年度区级预算支出绩效自评工作的通知》（盘财绩〔2022〕2号）等文件。
（2）项目资料
项目预算批复等相关文件，项目相关支出凭据等。
（3）财务资料及相关制度和标准
财务资料：会计账簿、会计凭证、会计报表、决算报表等财务资料。
[bookmark: _Toc2086]《中华人民共和国会计法》《事业单位会计制度》等。（二）绩效评价工作方案制定过程
1.前期调研
本次绩效评价开始前，评价组对项目开展情况、资金使用管理情况、财务账务处理等进行了前期调研，掌握了项目运行的第一手资料，为该项目绩效评价工作的开展打下了坚实的基础。
2.研究文件
评价组对《盘龙区区级部门预算绩效自评管理暂行办法》《昆明市盘龙区财政局关于开展2021年度区级预算支出绩效自评工作的通知》（盘财绩〔2022〕2号）进行了认真研究，吃透文件精神，以确保绩效评价工作符合区财政局的相关要求。
3.绩效评价指标体系及工作方案的设计
[bookmark: _Toc21465]评价组参照《盘龙区区级部门预算绩效自评管理暂行办法》的项目支出共性指标，结合项目资金使用部门的职能职责和项目资金的具体用途，设计该项目支出的绩效评价指标体系和评价工作方案，以确保方案可行，绩效评价指标符合项目实际，具有准确性和可操作性。
（三）绩效评价原则及评价方法
1.绩效评价原则
评价工作组秉承科学规范、客观公正、定性定量的原则，采取计划标准、历史标准相结合的方式开展绩效评价。
2.绩效评价方法
此次评价采用现场抽查、随机调查、文献查阅等方式进行，采取了以下几种评价方法。
比较分析法：把两个相互联系的指标数据加以比较分析，借以做出程度性判断，分绝对数比较和相对数比较，如将实际成本与预算成本相比较。 
访谈法：随机访谈了相关工作人员，根据被询问者的答复搜集客观的、不带偏见的事实材料和评语。 
[bookmark: _Toc6957]抽查法：抽查全部资金到位情况等。
(四) 绩效评价实施过程
1.数据填报和采集
评价组严格按照昆明市盘龙区财政局关于印发《盘龙区区级部门预算绩效自评管理暂行办法》的要求，结合本单位项目支出财务资料和2021年决算资料进行相关数据采集和填报。
2.数据分析和撰写报告
[bookmark: _Toc32216]评价组在前期数据采集和填报的基础上，对项目的成本控制、各项绩效指标进行了详细分析，严格按照《盘龙区区级部门预算绩效自评管理暂行办法》的要求撰写项目支出绩效评价报告。
（五）绩效评价的局限性
[bookmark: _Toc17423]由于该项目为经常性类项目，故以本单位实际开展日常工作情况为绩效效果进行考评，且资金管理由本单位进行统一管理。
4、 [bookmark: _Toc7732]评价结论和绩效分析
(一)评价结论
1.评价结果 
根据对投入类指标、过程类指标和产出效益类指标的分析，本项目立项规范，绩效目标质量较好，项目管理制度执行情况良好。项目严格执行财务管理相关制度的规定，财务制度健全，管理规范，做到了专款专用，无贪污、截留、挪用现象。
综上，根据《盘龙区区级部门预算绩效自评管理暂行办法》，项目绩效评价得分为90分，自评结果为优。
2. 主要绩效
[bookmark: _Toc25367]本项目不属于投资建设类项目，主要内容为我单位管理的白邑寺公园、田溪公园绿化管养及公园基础设施维修维护等各项工作。
（二）具体绩效分析
[bookmark: _Toc522800820][bookmark: _Toc19821]具体详见附件1（业务经费项目支出绩效评价共性指标体系）
5、 [bookmark: _Toc2714]成本效益分析
（一）项目经济性分析
1.项目成本控制情况
根据昆明市盘龙区财政局昆明市盘龙区财政局《关于下达盘龙区2021年部门预算的批复》（盘财〔2021〕1号）下达专项经费2021年150.84万元，实际支出117.17万元，项目资金使用控制在预算范围内。
2.项目的效率性分析
[bookmark: _Toc10483]根据相关的项目资料显示，截止2021年12月31日，本单位各项工作均有序进行。
（二）项目的效益性分析
1.经济效益
我单位管理的办公区域较多，通过公开招标、集中管理、重点调配等方式。
2.社会效益
提高现有管理服务水平，提升了干部职工及周边市民满意度及政府形象。
3.可持续影响
[bookmark: _Toc11512]节约财政资金，维持绿化管养标准，持续提升周边市民满意度及政府形象。
6、 [bookmark: _Toc8621]项目主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法
1.强化组织领导
成立由部门负责人任组长的绩效评价领导小组，保证了财政支出绩效评价各项工作的顺利开展。
2.加强学习，强化绩效管理的理念。
认真学习财政部《关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预〔2014〕416号）、云南省财政厅《云南省省级部门财政支出绩效办法》（云财预〔2016〕98号）、《盘龙区区级部门预算绩效自评管理暂行办法》、《昆明市盘龙区财政局关于开展2021年度区级预算支出绩效自评工作的通知》（盘财绩〔2022〕2号）相关绩效管理文件，吃透文件精神，强化绩效管理的理念。
3.创新方式，落实责任
[bookmark: _Toc10098][bookmark: _（二）存在的问题_1]创新管理方式，落实岗位责任制，夯实基础工作，突出工作重点，强化制度建设，推动本单位预算绩效管理各项工作齐头并进。
[bookmark: _Toc30693]（二）存在的问题
白邑寺公园、田溪公园为开放式公园，绿化管养及安保保洁工作压力较大，且原有设施设备老化严重，更换的较多。  
（三）建议和改进措施
1.根据不同的服务对象，制定更加科学、合理、细致的考核评价体系，强化对各类服务人员的日常监管，切实提高服务水平。
2.积极探索向新型服务的模式，继续扩大机关后勤服务社会化程度，由服务提供者向监管者转变。
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