
昆明市盘龙区农业农村局2023年昆明市盘龙区松华坝生态修复项目

项目名称

昆明市盘龙区松华坝生态修复项目。

立项依据

《区委常委会议纪要（12-34）》、《昆明市盘龙区人民政府常务会议纪要（17-6）》、《昆明市盘龙区农业农村局关于对昆明市盘龙区松华坝生态修复项目可行性研究报告的批复》（盘农复〔2021〕24号）。

项目实施单位

单位名称：昆明市盘龙区农业发展投资有限公司

组织机构代码：91530103MA6K31MQ8J

地址：云南省昆明市盘龙区尚义街199号东楼5楼

联系电话：0871-65118186

法人代表：曹格铭

经费来源：本项目估算总投资12120.00万元，所需资金计划申请发行地方政府专项债4800.00万元，区财政预算安排500.00万元，积极申请上级资金6252.68万元，其余资金由建设单位或社会资本方自筹。
单位概况：昆明市盘龙区农业发展投资有限公司注册资本为1000万元，经营范围为：农业、林业、水利、环保、道路投资、综合开发及管理；城乡基础设施投资、规划、建设、管理和经营；土地开发管理及整治；城镇乡村建设改造；农业、林业及水利资产的经营；林木工程规划、造林管护；经济果木、花卉及农副产品的培育、种植；农村扶贫开发投资及项目运营管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
项目基本概况

项目规划涉及用地14835.15亩，其中修复建设生态种植基地1972.07亩、湿地1254.14亩、水源区涵养林生态修复4800亩及修建防护围栏27.81Km。
项目实施内容

项目实施内容为生态种植基地土地整理、湿地整治、涵养林补植补造生态修复以及生态蓄水池、沟渠、灌溉管网、机耕路等基础设施，林地防护围栏。
资金安排情况

根据《昆明市盘龙区松华坝生态修复项目专项债券实施方案》，申请地方政府专项债4800.00万元，区财政预算安排500.00万元，积极申请上级资金6252.68万元，其余资金由建设单位或社会资本方自筹。
项目实施计划

项目建设期1.5年，计划开工日期为2022年5月31日，计划完工日期为2023年12月31日。项目运营期为20年。

项目实施成效

项目通过对松华坝水源区域进行生态修复、湿地整治、生态防护围栏、生态林轮植基地的建设，推进生态林建设、湿地提升整治，改善区域生态环境，盘活林木资源，增加经济收益。
项目绩效目标表

	绩效目标表

	项目目标
	培育苗木产生经济收入，盘活涵养林、湿地资源。提高入库河流周边湿地的生态自净能力，改善入库水质；湿地绿化荒山，加快国土绿化、提高森林覆盖率，改善区域生态环境。

	绩效指标
	指标内容
	绩效指标设定依据及指标值数据来源

	一级指标
	二级指标 
	三级指标
	指标值
	
	

	产出指标
	数量指标
	建设规模
	本项目规划总用地面积14835.15亩，其中修复建设生态种植基地1972.07亩、湿地1254.14亩、涵养林4800亩、防护围栏27.81Km。
	建设内容为生态种植基地土地整理、湿地整治、涵养林补植补造生态修复以及生态蓄水池、沟渠、灌溉管网、机耕路等基础设施，林地防护围栏。
	可研报告及批复

	
	
	投资完成率
	100%
	100%按合同约定完成投资
	施工合同

	
	
	资金使用率
	100%
	100%按专款专项使用资金
	项目实施方案及地方政府债务管理系统

	产出指标
	质量指标
	验收合格率、国家标准
	100%
	100%符合国家有关规定
	国家现行相关的规范、标准

	
	时效指标
	开工时效
	2022年5月31 日前开工
	100%按期开工建设
	项目实施方案

	
	
	完工时效
	2023年12月31日前完工
	100%按期完成项目建设
	项目实施方案

	产出指标
	时效指标
	建设期资金到位率
	100%
	项目建设期内到位。
	项目实施方案及地方政府债务管理系统

	
	成本指标
	总投资
	12120.00万元
	总投资12120.00万元，申请专项债券4800.00万元，财政预算资金500.00万元，其他来源（含上争、单位或社会资本方自筹资金等）6820.00万元。
	项目实施方案

	效益指标
	经济效益指标
	项目总投资收益率
	≧50%
	债券存续期内预计总收入19354.82万元，可偿债收益10511.75万元。总投资收益率=可偿债收益收益/总投资10511.75/12120.00=87%
	项目实施方案

	
	社会效益指标
	增加岗位数
	38个
	可增加38个岗位
	项目实施方案

	
	生态效益

指标
	建设及运营对周围地区生态环境、水环境、声环境等环境影响，水土保持，环境保护标准率
	95%
	建设及运营会尽可能减少对周围地区生态环境、水环境、声环境等环境影响，水土保持，环境保护等标准100%符合国家要求。
	建设项目环境影响登记表

	
	可持续影响指标
	偿债能力
	≧1
	专项债券本息保障倍数1.12
	项目实施方案

	
	
	持续发挥作用期限
	≧7
	运营期30年
	可研报告

	满意度指标
	服务对象满意度指标
	服务对象满意度指标
	≧95%
	服务范围内服务对象满意度≥95%
	 实施后调查


