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2020年交通安全建设专项资金

支出绩效自评报告

一、项目绩效跟踪实施基本情况
盘龙区交通运输局是盘龙人民政府的重要工作部门，属财政全额拨款事业单位。根据区人代会批准的2020年盘龙区交运局部门预算，按照农村道路交通安全设施建设分级管理的原则，负责全区交通安全设施建设工程（“两站两员”）基础建设、农村道路隐患整治、主要工作职责有：
1、“两站两员”基础建设、运行、工资、补贴经费

2、农村道路安全隐患整治补助、交通安全设施经费

3、督促指导各施工单位制订年度工作计划，定期进行考核和评比，落实考核与奖惩；不定期调度工程进展、检查工程质量和安全；对重大设计变更进行监督管理。
4、参与项目的交工、竣工验收及移交工作，并监督项目缺陷责任期的修复、完善、整改工作，配合做好项目审计工作。
5、负责落实交通重点工程有关的工作要求，并积极向区政府汇报和衔接相关工作。
6、完成区政府交办的其它工作。
二、专项资金执行及管理情况
2020年交通建设项目的资金来源，由区财政2020年度预算安排130万元。
（一）专项资金安排落实、总投入等情况分析。
专项资金全部用于“两站两员”基础建设、工资、补贴经费和农村道路隐患整治补助、交通安全设施经费。
（二）专项资金实际使用情况分析。
2020年交通安全建设专项资金预算开支经费如下：

 1、2019年两站两员工资、补贴129.84万元;2、街道交管站及交通劝导站两站运行经费22万元(在追加经费中);3、两站两员人员服装费6.4676万元；

（三）专项资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）分析。
1、严格遵守《会计法》和财经纪律，合理安排预算，建立和完善财务制度。
2、严格执行报销程序，把好票据审核关，及时付款。
3、增强责任意识，进一步构筑拒腐防变防线。
4、强化效能监察，严格责任追究。
5、各项开支严格执行中央《党政机关国内公务接待管理规定》及区政府相关规定，原则上凭公函接待，未报销香烟、高档酒水、私人会所、高消费餐饮娱乐场所等开支。
三、专项组织实施情况
我局坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，强化行业监管责任，深入开展安全生产大宣传、大培训、大检查、大整治工作，不断夯实安全生产基层基础工作，努力提升安全监管能力，进行专项突击检查。保证每月下乡检查，确保工程安全质量，取得了良好的安全效果，道路交通事故为零，交通工程建设事故为零，全面实现了县、区下达的安全生产目标管理任务。
2020年绩效考核主要目标任务：组织实施“两站两员”基础建设和农村道路隐患整治工作，比如站点和道路隐患点在设计、监管和工程质量按规范要求，保障隐患整治优良率；加大农村公路交通安全施工建设，确保施工安全，避免安全事故的发生；按区政府要求，保证工程质量，施工进度及安全；组织实施“两站两员”升级改造建设和农村道路交通安全隐患工程监管，确保工程优良率，安全管理标准化、制度化、规范化，杜绝重大质量安全事故，并依法实施项目法人责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制。

四、专项绩效情况分析
    2020年盘龙区交通安全建设资金130万元已及时足额拨入，项目资金至2020年11月前分几批全部拨付。盘龙区交通安全建设工作开展以来，我单位严格按照程序拨付各劝导站人员工资和运行费用，严格按市交安委的标准对劝导站进行建设升级。

通过项目实施，将公路上存在的安全隐患及时消除，改善及提高公路的通行能力及通行质量，确保我区公路路况良好及安全畅通，方便群众出行，降低运行成本，对盘龙经济的发展起到积极的推动作用。

近年来，通过盘龙区对交通安全建设专项资金的投入，加大全区农村公路危险路段加装各种安保设施及加强“两站两员”建设，现全区交通安全体系建设日益完善。据交警部门统计，我区农村地区交通事故死亡人数从2012年死亡12人、2013年死亡9人、2014年死亡5人、2015年死亡2人、2016年死亡2人、2017年死亡1人，下降到2018年2019年2020年死亡0人，取得了明显的社会效益。受到了公安部、交通部、省交通厅的充分肯定。根据评价小组评价打分为96分，等次为优。
五、基本经验及主要做法
一、是领导高度重视。专项资金预算下发后，主要领导和分管领导高度重视，立即召开会议进行布置安排，制订了工作计划，明确了时限要求，落实了责任分工，确保了各项专项工作顺利进行和整治成效。
二、是管理愈加规范。制定了专项资金收付管理工作制度，明确了资金付款流程，统一了资金申请手续，做到了层层审核、层层负责、层层把关，付款中全部要求请款单位提供正规发票，没用白条入账现象。按各专项名称设置会计子科目，使账目更加清晰，查账更加方便。
六、存在的问题及原因

（一）经费不足，“两站两员”人员流动性大。现全区一级劝导员工资加保险共计2500元，二级劝导站人员补贴150元，很难留住人。

（二）道路组织机构不健全，建设资金严重不足，已成为影响我区交通建设的最大、最直接的制约因素。因我区为偏远贫困山区，建设难度大，导致建设成本相当高，建设与我区经济社会发展的需求差距比较大,也导致资金分配比较分散,大部分项目安排资金比较少,规模效益不明显。项目的跟踪检查管理工作还有待进一步加强。重项目争取、轻项目实施管理的情况在极个别地方仍然存在。
七、意见及建议
由于专项经费不足以对项目建设正常工作开展造成影响，为确保交通项目建设预期目标实现，应适当提高预算专项经费。

