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一、绩效目标完成情况分析
（一）项目资金投入情况分析。
1.项目资金到位情况分析。
根据《云南省财政厅 云南省林业和草原局关于提前下达 2022年 中央财政林立草原生态保护恢复资金的通知》 (云财资环[2021]157号 ),《昆明市财政局昆明市林立和草原局关于下达2022年中央财政林立草原生态保护恢复资金的通知》 (昆财农[2022]3号)，资金全部到位。
2.项目资金执行情况分析。
按照项目性质及合同约定，已支付施工款110.1万元，占项目资金总款的91.75%。
3.项目资金管理情况分析。
为切实加强对项目建设资金使用的管理，昆明市盘龙区财政局、昆明市盘龙区农业农村局会同区纪检、监察及审计等部门对项目建设资金定期进行跟踪和监督，以确保建设资金的安全运行。该项目资金专款专用，资金收支管理规范，已按照项目进度及合同约定进行拨付，资金运行安全。
（二）总体绩效目标完成情况分析。
项目于 2022年 5月 31日进场施工,已于 2022年 8月23日前顺利完成了生态修复建设 2000亩,占计划任务的100%。按《云南省林业和草原局办公室关于做好巨菌草发展有关工作的通知》要求:盘龙区从草原生态修复项目资金中(人工种草资金)统筹 5万元用于开展巨菌草种植试验示范 50亩。按照《云南省林业和草原局关于2022年度草原建设项目省级抽查验收结果的通知》，该项目综合评价得分80以上，综合评定为“合格”。 
（三）绩效指标完成情况分析。（根据年初绩效指标逐项分析）
1. 产出指标完成情况分析。
（1）数量指标。已于 2022年 8月23日前顺利完成了生态修复建设 2000亩 ,占计划任务的100%。
（2）质量指标。按照《云南省林业和草原局关于2022年度草原建设项目省级抽查验收结果的通知》，该项目综合评价得分80以上，综合评定为“合格”。
（3）时效指标。按照计划项目在2022年内完成。
（4）成本指标。按照计划投入，未超预算。
2.效益指标完成情况分析。
草原是最大的陆地生态系统，具有重要的生态功能和经济价值。通过项目的实施，开展退化草原生态系统修复治理，快速恢复退化草原植被，将提高项目区草原植被盖度，改善草原生态环境，增强草原自然调控能力，促进草原生态系统恢复良性循环。并可探索总结出行之有效的治理技术措施和管理模式，为今后退化草原的全面修复治理积累经验和提供借鉴。
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通过项目建设实施和草原生态修复，以及科学管护等措施，使天然草原的植被高度、密度、覆盖度和生物多样性水平呈不同程度的增加，地表综合植被盖度达70%以上，随着地面覆盖率的增加，草群种类的逐渐增多，改善草原的生态，促进草地和植被恢复性地生长，进而提高草原生产力和生态服务功能。随着项目时间的延长和合理利用草原资源，将使植物多样性指数和均匀度指数表现出增加的趋势，草原将进入一个新的生态良性循环系统。
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增加群众收入，促进生态扶贫
项目区群众、特别是贫困户通过直接参与工程建设可获得报酬，项目的实施建设需要投入劳动力约0.52万工日，将增加群众劳务收入77.55万元，将推动贫困地区扶贫开发与生态保护相协调、脱贫致富与可持续发展相促进，对社会安定团结和健康发展起到积极的作用。
增强群众抗灾救灾能力，维护民族地区的社会稳定
退化草原生态修复项目是生态建设与保护，协调人与自然和谐、持续、稳定发展的系统工程。可以改善草原生态环境，实现资源优化配置，推动区域经济向二、三产业领域延伸，促进社会经济可持续发展，增强项目区抗灾救灾能力，保障群众的生命财产安全，加快各民族共同富裕，有利于加强民族团结和社会稳定。
提升全民素质，推动社会发展
项目建设实施中，管理部门人员、林草业科技工作者、干部职工和广大群众通过科技推广、业务技能培训和生产实践，管理水平、专业素质、科学技术和工作能力等得到全面提升，对促进盘龙区社会健康、稳定和可持续发展起到积极作用。
3.满意度指标完成情况分析。
项目涉及的滇源街道，通过项目实施提高了当地生态环境，相关居民满意度大于98%。
二、偏离绩效目标原因和下一步改进措施。
该项目未偏离绩效目标。
三、绩效自评结果拟应用和公开情况。
自评总分为100分，自评得分98分，绩效自评结果拟在本局内通报，并通知实施单位及上报上级单位。绩效自评结果在本局公示栏公开公示，并在涉及街道办事处公告栏公开公示，接受社会监督。
四、项目实施的经验、问题和建议。
(1)对不适合修复的地块，我单位已对实施方案进行变更，增加了修复地块。报昆明市林业和草原局批准，并已按照变更后的实施方案进行修复；
（2）我单位及监理对施工现场问题提出了整改,在裸露比较多的小班补播后盖上薄膜,重新对长势不理想的小班及漏播部分小班进行了补播,并于8月30日整改完成,除了个别小班补播后受雨季影响在次发生泥石流或者草地雨水淹没导致草种无法生长,对此我局及监理公司通过多次加大督导力度,目前项目已竣工验收完毕。
五、其他需说明的问题。
没有其他需要说明的问题。



