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盘龙区任旗营城市棚户区改造项目
专项资金1000万元支出绩效自评报告

1、 项目情况
2022年，盘龙区任旗营城市棚户区改造项目专项资金1000万元，盘财债追〔2022〕5号 。
 （一）项目基本情况
2022年，按照区委、区政府的工作部署，在区发改局、区财政局的牵头指导下，项目主管单位区城市更新改造局、项目实施单位区建投公司向昆明市政府申报发行专项债券4.5亿元，发债期限7年，用于任旗营棚户区改造项目专项资金，本项目棚户区改造面积70880.35㎡、建设城市棚户区改造安置房840套、需安置总面积84000㎡。根据区财政2022年度预算指标及2022年度城改局工作任务计划，2022年，已足额拨付到位专项债资金1000万元。
（2） 项目实施情况
 根据财政部门的统一安排部署，1000万元专项债资金经区财政拨入区城改局财政专户后，再由区城改局拨入区建投公司开设的专户中，由区建投公司统一进行调拨，主要用于支付本项目项目回迁安置房工程施工建设费用、安置房建设前期手续办理费用及实施安置房建设产生的过渡安置费用，2022年，区建投公司按照项目进度要求及资金使用进度要求积极开展项目实施。
（三）资金收支及使用情况
截至2022年12月31日，区城改局收到区财政局拨付盘龙区任旗营城市棚户区改造项目专项资金1000万元，共计支出1000万元（主要用于盘龙区任旗营城市棚户区改造项目专项支出）已按要求完成，绩效产出指标、满意度指标、效益指标均达标，年末结余0元。
二、绩效评价
   （一）绩效目标
按照2022度工作计划，定时完成预算绩效支出。
   （二）绩效评价工作情况：优
   （三）评价的目的和依据
1.绩效评价工作方案制定过程：单位自行评价	 
2.绩效评价原则、评价方法等：单位自行评价	
3.绩效评价实施过程：单位自行评价		 
4.绩效评价的局限性：单位自行评价	
三、项目主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法
紧紧围绕区委、区政府的中心工作任务，局领导班子坚持把做好城市更新改造工作摆在突出位置，提上重要议事日程，积极与相关部门认真研究项目实施重点内容，科学制定《盘龙区任旗营城市棚户区改造项目专项债券实施方案》，与局中心工作同部署、同研究、同实施，压实城市更新改造各成员单位责任，细化工作任务，明确责任部门、责任人和完成时限，加大宣传力度，健全风险防控机制，将各项工作落到实处。领导班子成员带头深入项目一线，注重在一线发现问题、解决困难、推动工作，形成了工作推进有主体、解决问题有抓手、开展工作有联动的工作局面。
（二）存在的问题
该项目时间周期长，需要处理问题较多，在此期间如遇到政策的调整，具体政策的迟滞和不明朗给项目的进一步推进带来了困扰和风险。
（三）建议和改进措施
城市更新改造历史项目遗留问题化解，保障被拆迁群众合法利益，维护社会稳定是盘龙区各级领导干部共同的呼声，区政府将进一步坚定信心、决心，以更大的气魄，下更大的力气，持续发力，团结各方力量，继续推进项目历史遗留问题化解。我们将在前期专项工作小组深入研判分析基础上，重点抓好任旗营、栗树头、马家营项目破产重整、引入合作伙伴等工作，力争各项目年内取得实质性进展。
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