
盘龙区松华坝水库水源保护区管理局2024年界标界  桩和物理隔离栏管护经费项目预算公开
一、项目名称
界标界桩和物理隔离栏管护经费
二、立项依据
根据“三定”方案内容，盘龙区松华坝水库水源保护区管理局承担在松华坝水库水源保护区开展界标界桩和物理隔离栏建设及管护工作任务。
盘龙区人民政府2019年10月16-56期会议纪要明确此项经费每年安排20万元。如发生支出事项，不足部分当年另行追加预算；年度内未使用，资金原渠道退回。
三、项目实施单位
单位名称：盘龙区松华坝水库水源保护区管理局
组织机构代码：MB181900X
地址：昆明市白云路327号（盘龙区人民政府第二办公区）A幢204
联系电话：0871-65630655
法定代表人：尹硕
经费来源：本级财力安排
单位概况：盘龙区松华坝水库水源保护区管理局为盘龙区政府直属事业单位，属副县级机构，负责松华坝水库水源保护区的保护和管理工作。负责宣传贯彻国家及省、市水源保护地管理保护相关法律、法规和《昆明市松华坝水库保护条例》，协调、服务各部门、各街道开展保护工作；负责牵头编制松华坝水库水源保护区保护规划；负责牵头制定松华坝水库水源保护区生态补偿机制，并配合实施；按照《昆明市松华坝水库保护条例》三级区划分，明确松华坝水库水源保护区界限，设置水源保护区界标、界碑；配合做好统计服务工作；做好政策性实施的农改林管理工作；做好与区水务（滇管）、农林、环保的协调配合工作及承办上级交办的其他工作。
我单位为财政全额拨款单位。编制人员15人，均为事业编制。实有在职人员11人，无离退休人员。
四、项目基本概况
根据《饮用水水源保护区标志技术要求》及《昆明市松华坝水库保护条例》三级区划分，按工作计划、根据水源区实际情况新建物理隔离栏及界标、界桩，对以前年度设置的不规范界桩、界标进行更换，对已破损和老化的隔离栏、界桩、界标、警示牌、宣传牌进行日常修理维护。
五、项目实施内容
界标界桩和物理隔离栏管护经费对水源区以前年度设置的不规范界桩、界标进行更换，定期进行维修破损物理隔离栏，按照水源区实际需求新建物理隔离栏，对已破损和老化的隔离栏、界桩、界标、警示牌、宣传牌进行日常维护，有效防止人员与畜牧等进入水源保护区污染水质，改善保护区饮用水水质状况，提高管理效率，降低管理成本。
六、资金安排情况
盘龙区松华坝水库水源保护区管理局界标界桩和物理隔离栏管护经费项目年初预算安排资金20万元，主要用于开展水源区内物理隔离栏的新建、管理、维护，同时做好界标界桩、警示牌、宣传牌管理维护工作。
七、项目实施计划
根据《关于规范松华坝水库水源保护区标识标牌及物理隔离栏维护管理工作的通知》（盘政办通〔2020〕73号）相关要求和明确的管护范围，针对松华坝水库水源保护区存在的标识标牌、警示标志、宣传牌不完善问题，继续进行建设完善，并做好水源区标识标牌、警示标志、宣传牌管理维护工作。
八、项目实施成效
通过开展水源区物理隔离栏、界标界桩、警示牌、宣传牌的新建和管理维护工作，有效防止人员进入水源区一级区活动，明确水源保护区分级划定界限和管理要求，对进入水源保护区的人员予以警示。进一步加强水源保护宣传力度，不断提升群众参与水源保护的积极性和主动性，营造共建共享氛围。
九、项目绩效目标表
	项目名称
	项目年度绩效目标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值
	指标内容

	1
	2
	3
	4
	5
	7
	10

	界标界桩和物理隔离栏管护经费
	依据《昆明市松华坝水库保护条例》和《2023年盘龙区松华坝饮用水源地保护管理工作实施方案》（盘松管发〔2023〕4号）文件要求，本单位2024年计划对辖区范围内约26.5公里物理隔离栏、界标270块、宣传牌24块、警示牌50块进行管理维护，预计维修破损物理隔离栏约450米、标识标牌20块。项目开展将减少周边居民、畜牧等进入水源保护区域，有效控制水源区的污染，切实提高松华坝饮用水水源保护能力水平，全力保障饮用水水源安全。
	产出指标
	数量指标
	辖区范围内物理隔离栏管理、维护
	26.5公里
	辖区范围内物理隔离栏管理、维护

	
	
	产出指标
	数量指标
	辖区范围内界标管理维护
	270块
	辖区范围内界标管理维护

	
	
	产出指标
	数量指标
	辖区范围内宣传牌管理维护
	24块
	辖区范围内宣传牌管理维护

	
	
	产出指标
	数量指标
	预计修复破损物理隔离栏
	450米
	预计修复破损物理隔离栏

	
	
	产出指标
	数量指标
	辖区范围内警示牌管理维护
	50块
	辖区范围内警示牌管理维护

	
	
	产出指标
	数量指标
	标识牌
	20块
	标识牌

	
	
	产出指标
	质量指标
	界标界桩隔离栏维修维护验收
	100%
	项目验收合格

	
	
	产出指标
	质量指标
	预算执行进度达标
	100%
	预算执行季度达到100%，每滞后1%扣1分

	
	
	产出指标
	时效指标
	完成时限
	100%
	按维修计划完成任务

	
	
	产出指标
	成本指标
	经济成本指标
	200,000.00
	经济成本指标200,000.00元

	
	
	效益指标
	社会效益指标
	有效减少入库行为
	有效减少
	通过设置物理隔离栏及标识标牌，有效减少入库垂钓人员、畜牧入库行为。

	
	
	效益指标
	社会效益指标
	明确保护区的实际地界
	明确地界
	明确保护区的实际地界，警示群众需谨慎行为

	
	
	效益指标
	社会效益指标
	增强周边居民环境保护意识
	增强
	增强水环境周边居民环境保护意识

	
	
	效益指标
	生态效益指标
	有效提升风险防范能力
	有效提升
	有效提升饮用水源地风险防范能力，降低对生态环境破坏影响程度。

	
	
	效益指标
	可持续影响指标
	提高饮用水水源保护能力水平
	提高
	切实提高松华坝饮用水水源保护能力水平，全力保障饮用水水源安全。

	
	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	服务对象满意度
	90%
	服务对象满意度




