
[image: image1.png]2023 F£E|H/NXBuED B F 4B
BeEZTHEHEITREG
(2023 &)

A \
BI1EH (0 Xﬁﬂﬂﬂiﬁﬁ[kﬁi&ﬁﬁl&%ﬁiﬁb&h
WE S REF&REEATL
T, B REA R

RE&H: 2023 FZIB I REETE ST RS
SWETEAR: 202344824 H

2023404 A

% @ ez




[image: image2.png]A INMBRLR -

Hohic 5 BEBH | g K
| WER HRRER M
VrEE HELLE pEYY
—— WEE bi::al */%%ﬁ
I AR i ¢ o
/:)5 '/%é ’;%
HIRE WARRE | HARRE I
AR mhomE| BhoE | %ﬁ/%
&

Felipd Wt B T AE B /ﬁ»ﬁ&\

o
- AR

b4 MBFIE| MER |F @
o2 7N

AR

REREA (FF) -

Ao,

»W&EyRAWA

M ITERRA (FP) -

ma:léc‘? wﬂk s gon

% [csEEE S




2023年老旧小区改造项目专项补助资金

支出绩效自评报告
一、项目基本情况

（一）项目概况

根据《盘龙区老旧小区改造工作实施方案》及盘龙区老旧小区改造任务要求，对金辰街道2023年两个老旧小区进行改造工作，改造面积14.05万平方米，改造户数1873户，通过老旧小区改造，基本解决老旧小区建筑物和配套设施破损老化、市政设施不完善、环境脏乱差、管理机制不健全等问题，实现设施配套、环境整洁、管理规范、和谐宜居的目标。

（二）绩效目标

1.总目标

通过老旧小区改造，基本解决老旧小区建筑物和配套设施破损老化、市政设施不完善、环境脏乱差、管理机制不健全等问题，实现设施配套、环境整洁、管理规范、和谐宜居的目标。
2.年度目标

完成金辰街道两个老旧小区改造任务，分别是：1.金刀营社区金桥花园老旧小区改造项目，改造面积10万平方米，改造户数1165户，主要包括修复路面、安装监控、加装路灯、楼道粉刷、加强绿化、新增消防设施等。2.天祥社区穿金路沿线片区老旧小区综合提升改造项目，改造面积4.05万平方米，改造户数708户。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的

根据我单位各部门制定的中长期工作计划完成与履职情况、项目支出情况等基本信息，更清晰的界定工作的内容与其需要达到的标准，分析资源配置的合理及可行性，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据，使管理活动更加适宜，组织目标更加明确。

（二）绩效评价工作方案制定过程

我单位结合《昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处预算管理内部控制制度》《昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处收支管理内部控制制度》《昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处采购管理内部控制制度》《昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处自行采购管理办法》《昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处国有资产管理内部控制制度》等管理制度，完善专项资金管理流程，合理、有效、规范使用专项资金，提高资金的使用效率，确保各项资金的安全合理使用，确保政府采购，资产配置管理合法合规。

我单位根据《昆明市盘龙区发展和改革局关于盘龙区老旧小区改造项目六期工程可行性研究报告的批复》《盘龙区老旧小区改造工作实施方案》等文件要求，对金辰街道办事处2023年老旧小区改造项目专项补助资金绩效目标进行总规划，制定工作计划方案，确定实施的发展方向和目标，优化业务流程和工作规范，保证绩效管理体系的科学性和合理性，制定各项保障措施及应急处理方案，以确保绩效目标能够完成，落实项目支出绩效的评价重点，构建合理、可行、科学的绩效评价指标。

（三）绩效评价原则、评价方法

1.绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.绩效评价方法

（1）成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

（2）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（四）绩效评价实施过程

结合我单位2023年度项目支出绩效目标及考核指标，对老旧小区改造受益人员进行访谈并填写项目绩效调查问卷，切实了解项目支出产生的效益、满意程度及社会影响。

绩效评价基础数据由项目科室收集，将项目支出后的实际状况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。

三、评价结论和绩效分析
（一）评价结论

1.评价结果

我单位2023年老旧小区改造项目支出绩效自评分97.00分，自评结果为优秀，达成了预期的绩效目标，切实做到了用实、用好财政资金。

2.主要绩效

根据《盘龙区老旧小区改造工作实施方案》及盘龙区老旧小区改造任务要求，街道2023年开展了两个老旧小区改造工作。一是金刀营社区金桥花园老旧小区改造项目，改造面积10万平方米，改造户数1165户，主要包括修复路面、安装监控、加装路灯、楼道粉刷、加强绿化、新增消防设施等。二是天祥社区穿金路沿线片区老旧小区综合提升改造项目，改造面积4.05万平方米，改造户数708户，主要包括供水供电“一户一表”改造。
（二）具体绩效分析

1.项目决策（20分）：该项自评得分合计19分。
2023年老旧小区改造项目专项补助资金立项与部门中长期规划目标匹配，立项依据充分，立项规范，项目的申请、设立过程符合相关要求。绩效目标设定合理，设定的绩效目标与事业发展规划相关。该项目根据《昆明市盘龙区发展和改革局关于盘龙区老旧小区改造项目六期工程可行性研究报告的批复》进行执行。
2.项目管理（20分）：该项自评得分合计20分。
2023年老旧小区改造项目专项补助资金资金的使用符合预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目管理制度健全、制订的各项管理、监管制度能够有效执行，物资采购流程符合相关规定。
3.项目绩效（60分）：该项自评得分合计58分。
我单位2023年老旧小区改造项目专项补助资金的投入完善了办事处辖区范围内老旧小区基础设施建设，推进了市政维护，保障了我办事处城市管理工作有序进行。老旧小区管理进一步规范，城市管理工作有序推进。项目实施以来产生了良好社会效益，对辖区环境产生了积极的影响，项目产出的经济、社会、环境效应能持续运行，项目运行以来的政策制度能持续执行，受益居民满意度达到90%以上。项目改造资金支付时效上还存在不足。
综合以上项目支出绩效体系，2023年老旧小区改造项目专项补助资金绩效自评总分为97.00分。
四、成本效益分析

我单位2023年老旧小区改造项目专项补助资金预算申报金额为400.00万元，财政下拨金额为772.85万元，截至2023年12月31日，已使用772.85万元，无结余。预算执行率达到100%。

截至2023年12月31日，金辰街道办2023年老旧小区改造项目完成了金刀营社区金桥花园和天祥社区穿金路沿线片区老旧小区改造，改造面积14.05万平方米，改造户数1873户，主要包括修复路面、安装监控、加装路灯、楼道粉刷、加强绿化、新增消防设施、供水供电“一户一表”改造。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法

1.拆除违章建筑，完善小区公共服务设施。老旧小区因建设年代久远，许多功能配套设施不完善，小区中保留有大量的自有非机动车停车棚、柴棚、垃圾房等简易失修建筑，还有一些因小区常年无人管理而搭建的违章建筑。

2.功能完善和适老化改造。在老旧小区改造中，突出综合整治、设施建设、功能完善和适老化改造，通过除隐患、强功能、重配套、优管理，把群众“需求清单”变“幸福账单”，不断提升城市品质、优化人居环境。

（二）存在的问题

1.老旧小区改造项目实施过程中治理面积较广，范围较大，可变性较强而监控及治理人员有限。

2.所需预算均按照项目、工作开展前的计划、调研与统计进行预估，而在实际项目、工作开展期间，项目、工作的变动调整或突发情况使得实际经费与预算经费有一定出入。

（三）建议和改进措施

1.我单位项目领导小组将会加强对项目的组织领导，调动充实创建工作人员，推动老旧小区改造完成工作。领导小组建立联席会议制度，定期召开会议研究部署创建工作，及时解决创建过程中的困难和问题。

2.根据项目实施方案、计划或项目书科学、合理进行预算申报，本着节俭的原则，严控经费预算，根据工程进度支付进度款，严格资金管理，资金使用审批按照相关财务规定执行。
六、佐证材料

1.绩效评价指标体系；

2.基础数据表；

3.访谈分析报告；

4.社会调查问卷分析报告；

5.①市政府相关规划、决策、批复；②立项申请、批复文件；

③绩效目标申报表。

