昆明市盘龙区住房和城乡建设局

关于《盘龙区世博路排水管道老化更新改造工程施工期间交通组织及施工围挡方案(征求意见稿)》听证会听证报告

为增强行政决策的科学性、民主性，规范行政决策行为，切实保障人民群众的知情权、表达权、参与权、监督权，根据《昆明市人民政府重大行政决策听证制度实施细则》等相关规定和内容，昆明市盘龙区住房和城乡建设局于2025年3月5日星期三14:00在昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处大会议室（昆明市王旗营路89号金领地国际商务大厦8楼）举行了《盘龙区世博路排水管道老化更新改造工程施工期间交通组织及施工围挡方案（征求意见稿）》的听证会，进一步听取社会各方面的意见。现将本次听证会的有关情况报告如下：

一、听证事由

世博路建成于1999年，为世博园配套建设道路，南起白龙路、北至穿金路，全长约1234m，道路宽度26m，双向四车道，为北片区主干道，是连接东三环的重要交通通道。世博路和穿金路道路交叉口路口交通量大，高峰小时达到8000辆/h，一个信号周期通过约80辆车，交通拥堵严重，为昆明市挂牌交通拥堵点；世博路出口道现状仅2车道（外侧机非混行），与穿金路北进口3左转车道、铂金大道进口3直行车道不匹配，特别是穿金路左转不畅，世博路机非混行，机动车与电单车冲突隐患突出。此外，东干渠为该路段的主要泄洪通道，由于此路段建成年限较久，雨水管网变形老化，不能满足东干渠及雨水管道泄洪能力，需对现状箱涵和雨水管道进行升级改造。

2025年1月26日，盘龙区住房和城乡建设局发布了关于举行《盘龙区世博路排水管道老化更新改造工程施工期间交通组织及施工围挡方案（征求意见稿）》听证会的公告（第1号），公布了听证事项、听证代表产生方式、听证时间等相关内容；2025年2月20日，发布了关于举行《盘龙区世博路排水管道老化更新改造工程施工期间交通组织及施工围挡方案（征求意见稿）》听证会的公告（第2号），公布了听证主持人、听证委员、听证监察人及听证代表等事项，随后及时向各位听证代表送达了《盘龙区世博路排水管道老化更新改造工程施工期间交通组织及施工围挡方案（征求意见稿）》等听证会材料。

二、听证会概况

2025年3月5日星期三14:00—16:20，听证会在昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处大会议室（昆明市王旗营路89号金领地国际商务大厦8楼）举行。昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处工程建设科科长李俊轩为决策发言人；昆明市盘龙区水务局副局长陈乾、昆明市政工程设计研究院（集团）有限公司集团副院长劳士、昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处副处长张有明为听证委员，并由张有明担任本次听证会主持人；昆明市盘龙区司法局法治建设监督指导科科长满奕君、昆明市盘龙区司法局公共法律服务科科长贾景凌为听证监察人。本次听证会应参加人员共23人，其中听证委员3人，听证代表20人，旁听人员0人；实际参加人员共25人，其中听证委员3人，听证代表18人（含社会普通公众代表14人），旁听人员4人，代理委托1人，请假2人，代表们来自于区属相关部门、社区居民（村民）、人大代表、政协委员、市政设计专家及法律工作者。

三、听证代表的主要意见和建议

根据会议议程，先由决策发言人对《盘龙区世博路排水管道老化更新改造工程施工期间交通组织及施工围挡方案（征求意见稿）》的具体内容进行了详细汇报，18名听证代表共提出了40条意见和建议，其中10条为扩宽世博路、重新设置机动车道等工程设计方案和施工方案，不在本次听证会讨论范围。经归纳梳理，将本次听证代表意见总结为以下3个方面：

第一，听证代表提出缩短施工围挡时间问题。

第二，施工围挡期间沿线经营业务单位、小区来访人员及车辆通行问题。

第三，围挡封闭过程中应保障应急救援通道能够畅通无阻。

四、听证意见和建议采纳情况

（一）针对听证代表提出缩短施工围挡时间问题，施工组织时将结合代表的意见尽量缩短工期或者优化工期，减少对沿线经营业务单位、小区的影响，减少其他无关社会车辆的通行。已采纳。

（二）针对听证代表提出的施工围挡期间沿线经营业务单位、小区来访人员及车辆通行问题，此次断交施工不允许社会车辆通行是指与各家经营单位、小区住户无关的其他社会车辆不允许通行，施工期间将设置24小时值守岗位，沿线小区住户车辆及经营单位业务往来车辆均可正常通行。已采纳。

（三） 针对围挡封闭过程中应保障应急救援通道能够畅通无阻，组织施工期间会充分考虑各方诉求，分幅进行施工，设置24小时值守岗位，在路口设置标识标牌，提前做出引导、提示，进一步根据特殊需求细化方案，确保应急救援通道畅通。已采纳。

（四）针对扩宽世博路、重新设置机动车道等意见和建议，因本次听证会听证事项为盘龙区世博路排水管道老化更新改造工程施工期间交通组织及施工围挡方案，不涉及工程设计方案和施工方案。不采纳。

五、听证结果

此次听证会听证事项共有12名代表赞同，6名代表反对，经听证委员合议，听证代表所提出的反对意见主要内容涉及工程设计方案和施工方案，不在本次交通组织及施工围挡方案讨论范围内，不予采纳，同意此次听证予以通过。

最后，听证监察人宣读了监察意见书，对本次听证会给予了充分肯定，认为本次听证会准备充分，操作规范，举行过程符合相关法律规定和要求。

昆明市盘龙区住房和城乡建设局

2025年3月11日